附件1

广东省环境保护厅2018年省级财政资金

绩效自评总体情况

我厅高度重视财政专项资金管理有关工作，收到《关于开展2018年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2018〕7号）（以下简称《通知》）后，立即组织召开了省级环保专项资金项目绩效评价工作布置会，明确绩效自评工作任务，讲解2018年绩效自评工作具体要求。同时下发《关于做好2018年度省级环保专项资金项目绩效评价工作的通知》（粤环办函〔2018〕157号），组织有关市（县）环保局及有关单位开展绩效自评工作。目前已按照《通知》完成2018年度绩效自评工作，有关情况如下：

一、绩效自评范围

根据《通知》要求，我厅纳入绩效自评范围资金如下：

一是省级部门预算500万元及以上的项目支出。2017年度我厅系统部门预算500万元及以上的项目支出共4项，包括34套地表水质自动监测系统及移动式在线监测系统运转费830万、广东省空气质量监测网络运转费600万、省环保系统省市县三级专网租用费900万元、广东省环境科学联合研究院建设2017年度工作800万元，合计3130万元。

表1  省级部门预算500万元及以上的项目支出

| 序号 | 项目名称 | 安排金额 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 34套地表水质自动监测系统及移动式在线监测系统运转费 | 830 |
| 2 | 广东省空气质量监测网络运转费 | 600 |
| 3 | 省环保系统省市县三级专网租用费 | 900 |
| 4 | 广东省环境科学联合研究院建设2017年度工作 | 800 |
| 合计 |  | 3130 |

二是2017年省级财政专项资金。包括治污保洁和节能减排专项资金9000万元和环境整治专项资金139458.92万元，合计148458.92万元。

环境整治专项资金按照资金用途划分，包括水污染防治资金51719万元、大气污染防治资金17250万元、土壤、重金属污染防治及危险废物处理处置资金8000万元、农村环境综合整治资金29469.8万元、环境监管能力建设资金14150万元、污染源普查工作经费2100万元、建设项目竣工环境保护验收监测及调查工作经费2335万元、重点工作任务经费1695.12万元、省本级支出12740万元。

表2  2017年省级财政专项资金

| 序号 | 资金用途 | 安排金额 （万元） |
| --- | --- | --- |
| （一）治污保洁和节能减排专项资金 |  | 9000 |
| 1 | 治污保洁和节能减排专项资金 | 9000 |
| （二）环境整治专项资金 |  | 139458.92 |
| 2 | 环境整治专项资金（水污染防治） | 51719 |
| 3 | 环境整治专项资金（大气污染防治） | 17250 |
| 4 | 环境整治专项资金（土壤、重金属污染防治及危险废物处理处置） | 8000 |
| 5 | 环境整治专项资金（农村环境综合整治） | 29469.8 |
| 6 | 环境整治专项资金（环境监管能力建设） | 14150 |
| 7 | 省环境整治专项资金（污染源普查工作经费） | 2100 |
| 8 | 省环境整治专项资金（建设项目竣工环境保护验收监测及调查工作经费） | 2335 |
| 9 | 省环境整治专项资金（重点工作任务） | 1695.12 |
| 10 | 省环境整治专项资金（省本级支出） | 12740 |
| 合计 |  | 148458.92 |

三是部门整体支出。包括基本支出33578.87万元、项目支出29869.62万元、经营支出8965.90万元。

表3  部门整体支出

| 序号 | 主要指标 | 决算金额 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本支出 | 33578.87 |
| 2 | 项目支出 | 29869.62 |
| 3 | 经营支出 | 8965.90 |
| 合计 |  | 72414.39 |

二、绩效自评总体情况

我厅省级部门预算500万及以上的项目支出自评得分平均94.8分（34套地表水质自动监测系统及移动式在线监测系统运转费自评得分98分、广东省空气质量监测网络运转费自评得分98分、省环保系统省市县三级专网租用费自评得分97分、广东省环境科学联合研究院建设2017年度工作自评得分86分）；2017年省级财政专项资金95分；2017年省级部门整体支出绩效自评得分97.45分。

（一）省级部门预算500万元及以上项目

1. 34套地表水质自动监测系统及移动式在线监测系统运转费

资金用于保障我省34套水质自动监测及移动式在线监测系统的正常运行，发挥预报预警功能。通过项目的实施，一是2017年及时向公众和媒体发布江河水质周报52期，提升了公众参与力度，满足了公众对环境质量知情需求；二是系统运行正常稳定，平均数据有效率达91.5％；获取170万个水质监测有效数据，超出绩效目标85%的要求；三是全年共上报预警短信365条、预警快报29期，超额完成预定目标，成功预警了横石水重金属、龙川寻乌氨氮超标、三水青岐氨氮、三溪桥砷超标等8起水环境异常事件，为污染事件的成功处置提供了强有力的支撑，较好地发挥了预警预报作用。

2. 广东省空气质量监测网络运转费

广东省空气质量监测网络由102个国控城市空气站、11个区域站、1个超级站、1个农村站和1个背景站、1个流动监测子站、1个网络监控中心、1个质量保证实验室、1个系统支持实验室、1个臭氧基准实验室和1个十万分之一天平室组成。项目实施组织机构按照国家有关技术标准、规范以及《粤港澳珠江三角洲区域空气监测网络QA/QC标准操作程序》的要求对网络进行定期巡检、维护。通过项目的实施，一是2017年全面、及时和准确获取了广东省21个地级城市（区）的SO2、NO2、PM10、O3、PM2.5、CO等空气质量监测数据，共获得空气质量监测数据约580万个，平均有效数据获取率为96.1%；二是实现了每天实时向公众发布全省及粤港澳珠三角地区SO2、NO2、PM10、O3、PM2.5、CO六项污染物的浓度和空气质量指数，为公众提供空气质量状况信息，指导公众出行和生产生活；粤港澳珠三角区域空气监测网络全年数据准确度介于-8.6%至11.9%之间，符合预期的绩效目标；三是全年及时按要求向政府提交了粤港澳网季度统计概要4份、年报1份，全省空气质量状况分析季报4份、半年报和年报各1份，掌握了全省各城市及区域整体空气质量状况、空气污染特征和变化趋势，为科学评估大气污染防治措施的成效和各级政府综合决策提供科技支持，符合预期的绩效目标。

3. 省环保系统省市县三级专网租用费

省环保系统省市县三级专网主要是为省级一级5个，地市二级22个，县（区）三级311个（179新增）接入点，提供网络租赁（新增设备）及运维服务，详细接入点。同时为省市两级提供视频会议，省、市、县（区）三级网络视频会议录播（含直播、回放）等服务。通过项目的实施，线路带宽和稳定得到了大幅度提高，专网覆盖省市县三级环保局、环境监察和监测机构共311个接入点，全省各级环保机构已稳定接入环保专网，区县、镇街环保专网连通率达99%以上，省环保厅到21个地级市的环保专网全面联通。网络设备配置档次及数量、网管水平、运行保障和效率都有了较大提升。

4. 广东省环境科学联合研究院建设2017年度工作

2017年3月13日，《广东省人民政府 环境保护部 清华大学共建环境研究院合作协议》在全国两会期间正式签署，环境联合研究院是由广东省政府牵头，环保部、清华大学共同参与共建的新型研发机构，采用理事会管理模式，拟设置环境科学中心、环境创新中心和环境智库中心三个部分。通过项目的实施，超额完成“1份总方案+4份专题研究报告”，即《广东省环境科学联合研究院建设方案》以及《广东省环境科学联合研究院建设目标定位专题研究报告》、《广东省环境科学联合研究院机构框架设计专题研究报告》、《广东省环境科学联合研究院管理模式与运行机制专题研究报告》、《广东省环境科学联合研究院总部基地选址研究报告》，提出全国区域性全要素重点环境保护问题清单及联合研究院第一期（3年）重点研发计划。2017年提交了工作简报9份、年报1份，环境决策信息参考9份、共组织专家咨询委员会全体会议2次，将环境联合研究院的相关工作纳入了《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》等省政府重要文件中；开展环境研究院建设，是国家探索生态文明发展模式的核心需要，是推动生态环境科学前沿研究的紧迫需求，对推进区域经济社会与生态环境保护协同发展，打造绿色发展示范区，具有重要的战略意义，是对区域生态环境综合、科学治理的重大支撑。

（二）省级财政专项资金项目

1、治污保洁和节能减排专项资金

重点支持了产业园、产业聚集区污水处理设施及水污染防治项目。通过项目的实施，一是推动了产业园、产业聚集区污水处理设施的建设，从源头上解决了工业污染防治的问题，为地区经济的平稳发展奠定了坚实基础。二是广佛跨界河流、茅洲河2条重污染河流的水环境综合整治得到进一步加强。根据监测数据统计，71个国家考核地表水断面水质优良比例达到81.7%，劣Ⅴ类断面比例降低为8.5%，完成了国家下达的年度考核任务。

2、环境整治专项资金 (水污染防治项目)

重点支持了练江、小东江、淡水河、石马河、潭江、鉴江、榕江水环境综合整治，横向生态补偿，以及饮用水源地保护及其它河流水环境综合整治的相关工作。通过项目的实施，练江、小东江、淡水河、石马河、潭江、鉴江、榕江水环境综合整治得到进一步强化，韩江上游、九洲江、东江上游等水质较好流域的水质保护工作得到经济保障，全省饮用水源地得到进一步保护。按照《广东省水污染防治目标责任书》，2017年广东省地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例目标为81.7%，地表水丧失使用功能（劣于Ⅴ类）水体断面比例目标为8.5%。根据监测数据统计，2017年，我省71个国家考核断面水质优良比例为81.7%，劣Ⅴ类水质断面比例为8.5%，均达到国家考核目标。地级以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例为100%。80个地级以上城市集中式饮用水水源全部完成规范化建设，完成率100%；79个县级集中式饮用水水源78个完成规范化建设，完成率98.7%。

3、环境整治专项资金 (大气污染防治项目)

重点支持粤东西北和江门、肇庆等市挥发性有机物（VOCs）治理及其它大气污染防治工作以及港口码头专题空气质量自动监测站建设工作。通过项目的实施，大气污染防治成效显著。一是全省空气环境质量明显好转，在污染物指标已相对较低，气象条件不利等条件下，全省可吸入颗粒物（PM10）和珠三角细颗粒物（PM2.5）比国家“大气十条”考核基准年分别下降13.6%和27.7%，超额完成了国家终期考核目标。深圳、珠海、汕头、河源、梅州、惠州、汕尾、湛江、茂名、潮州、揭阳11市城市环境空气污染物基本项目浓度年均值达到国家空气质量新标准。珠三角在三大重点区域中率先实现PM2.5浓度连续三年达标，以优异成绩完成了“大气十条”下达的空气质量改善目标任务。广州市、揭阳市PM2.5年均浓度首次达标，深圳连续三年保持30微克/立方米以下。二是推进了港口空气质量监测站点建设，目前广州市黄埔港、深圳市盐田港已完成监测站点建设，为全面控制船舶大气污染，改善粤港澳大湾区特别是珠三角沿海沿河区域和港口城市的环境空气质量提供技术支撑。

4、环境整治专项资金 (土壤、重金属污染防治及危险废物处理处置项目)

重点用于我省各地土壤监测能力建设及省控土壤监测点位监测、重金属污染防治项目、危险废物处理处置项目等。通过项目的实施，一方面建设并试运行土壤环境质量监测网络。完成509个土壤国控监测点位监测任务，并在广州市开展城市土壤试点监测工作；现场核查确认省控土壤环境质量监测点位3163个(耕地2587个、林地503个、园地73个)，并对其中1500个点位开展例行监测。另一方面，通过开展莲花山矿区环境整治工程、石人嶂尾矿库库区生态恢复工程、汕头市特种废弃物处理中心医疗废弃物处置设施迁建工程、汕头市中心城区污泥集中、梅州市污泥综合处理处置中心建设等工程，在一定程度上解决了重金属污染和危险废物污染的环境问题，为切实解决危害群众健康的突出环境问题，建设环境友好型社会提供了有力的支撑。

5、环境整治专项资金 (农村环境综合整治项目)

重点支持农村环境连片综合整治、省定贫困村和南粤古驿道村落的农村环境综合整治。通过项目的实施，一是农村环境基础设施建设见成效。全省69个“一县一场”建设任务中，65个基本建成或已投入运营。1049个乡镇约14万个自然村全部建成“一镇一站”、“一村一点”，设施使用运行逐步完善和规范。全省农村生活垃圾有效处理率达94.36%。粤东西北12个地级市共817个乡镇已建镇级污水处理设施共159座；惠州、江门、肇庆3市206个乡镇已建镇级污水处理设施共91座。全省农村生活污水处理能力明显提高。二是农村环境综合整治取得实效。2017年全省完成了800个行政村的农村的环境综合整治工作，超额完成了《关于下达“十三五”农村环境综合整治目标任务的通知》（环办生态函〔2016〕109号）、《关于下达“十三五”农村环境综合整治目标任务的通知》（粤环函〔2017〕620号）的要求650条行政村的目标任务。完成的农村环境综合整治项目，具体工程内容包括“农村饮用水水源地保护、农村生活污水处理、农村生活垃圾收集处理、农村畜禽养殖污染治理”共四大方面。完成环境综合整治的行政村，达到了以下目标要求：饮用水卫生合格率≥90%；生活污水处理率≥60%；生活垃圾无害化处理率≥70%；畜禽粪便综合利用率≥70%。三是农业源减排进展良好。根据生态环境部初步核定结果，2017年我省农业源主要污染物化学需氧量、氨氮排放量分别比2014年下降5.5%和9.8%。四是推进生态文明示范创建。珠海市，惠州市，深圳市盐田区荣获第一批国家生态文明建设示范市、县称号，东源县荣获“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

6、环境整治专项资金 (环境监管能力建设)

重点支持环境监测、环境监察执法、环保宣教、应急预警能力建设等方面。通过项目的实施，有针对性地为基层环保部门配置了一批环境监测、监察、宣教、应急、信息基本仪器设备、保障了国控、省控重点污染源监控中心运行和监督性监测运行，有效提高了基层环保部门的技术能力水平和保障了重点污染源监督性监测工作的开展，为我省环境质量状况分析和评价提供更为快速、准确和全面的监测数据，以及为防控和快速应对污染，奠定了良好的基础，满足了公众环境知情权，具有较好的社会环境效益。

7、环境整治专项资金 (污染源普查工作经费)

主要用于支持开展第二次全国污染源普查，通过项目的实施，省环保厅、各地市环保局、农业畜牧和海洋渔业部门等积极推进普查工作，安排专职人员和专门的办公场所，保证污普工作顺利开展。根据国家要求拟定《广东省第二次全国污染源普查实施方案》（粤办函〔2018〕4号），由省府办公厅印发相关单位、地市。省普查办已汇总审核了全省64万家污染源清查名录库排查结果、普查员和普查指导员名册、普查分区及编码、清查质量核查与评估报告、清查工作总结报告等清查结果，按时将全省21个地级以上市普查办报送的初步清查数据上报至国家普查办。省农业厅、海洋与渔业厅相继印发了《第二次全国污染源普查广东省农业源普查实施方案》、《广东省海洋与渔业厅第二次全国污染源普查工作方案》。

8、环境整治专项资金 (建设项目竣工环境保护验收监测及调查工作经费)

根据《广东省人民政府关于第一批清理规范58项省政府部门行政审批中介服务事项的决定》（粤府〔2016〕16号）和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》要求，原先由企业承担的建设项目竣工环境保护验收监测及调查费用改由我厅承担，2017年安排2335万元用于建设项目竣工环境保护验收监测及调查工作经费。通过项目的实施，2017年建设项目竣工环境保护验收监测工作有序开展，计划接收45个项目，实际接收项目已超过49个，目前完成40个项目报告编制并提交报告，剩余9个项目正在组织验收。

9、环境整治专项资金 (重点工作任务)

用于开展2017-2018年水、大气污染防治专项督查、生态广东视窗（二期）示范工程两项重点工作。通过项目的实施，一是成立广佛跨界河流、茅洲河、练江、小东江污染整治专项督导组，建立每月“一督一报”工作制度。组织开展榕江污染整治现场调查及综合整治。对14个沿海城市近岸海域污染防治工作进行督办，基本完成非法与设置不合理入海排污口排查和清理。二是抽调全省环保系统精兵强将组成大气督查组，对广州等9个重点城市开展9个月“压茬式”专项督查，重点区域开展专项督查。建立空气质量每月分析研判制度，对空气质量改善不利的城市向市委书记、市长发预警函，派出督导组现场指导督办。三是通过生态广东视窗（二期）示范工程，建设了韩江流域水环境安全水质视频预警监控系统，目前省监控平台已能看到7个视频监控点的实时画面，生态视窗二期监控平台升级改造和环境监测移动GIS“一张图”应用平台建设，进一步提升韩江流域水环境监控大数字可视化水平、自动监测数据充分挖掘应用、移动信息调阅审批管理等功能。

10、环境整治专项资金 (省本级支出)

主要为我厅部门预算，包括运转性支出和事业发展性支出两大部分。一是保障我厅系统日常运转，完成我厅“三定”方案确定的职责，认真贯彻落实了省委、省政府的各项决策部署，切实加强了环境调控，强化了污染防治，严格环境监管，创新体制机制，充分发挥环境保护在促进我省形成生态环境与经济发展互利双赢格局中的重要作用，努力实现了我省“十三五”环保工作的稳步推进。二是支持了一批按国家和省要求开展的专题专项工作，有效地保障了我省环境保护工作的正常开展，为更好地决策提供了理论依据。

（三）部门整体支出

2017年是深入贯彻习近平生态文明思想、生态环境保护迈进新时代标志性的一年，是全省生态文明建设和生态环境保护从认识到实践发生深刻变化的一年。一年来，全省环保系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记“三个定位、两个率先”和“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院关于环境保护各项工作部署，高标准推进中央环保督察整改，全力打好大气、水、土壤污染防治攻坚战，全省环境保护取得标志性进展，圆满实现了整体支出绩效目标，生态环境效益显著：

1、着力强化环保督察执法。坚持把中央环保督察整改作为一项重要的政治任务和全面推动生态环保工作的重要抓手，在省整改工作领导小组的指挥下，省市环保部门充分发挥“参谋部”和“主力军”作用，聚力推动中央环保督察整改工作。一是全力以赴完成整改工作。二是切实履行整改工作的综合协调职能。加强与国家环保督察办的请示汇报，与领导小组各成员单位密切配合，确保整改任务的部署落实和协调推进。全年协调召开省整改工作领导小组会议4次，编发工作简报、报国家督察办月报（专报）以及下发督办函等29份，组织省级新闻媒体播出环保督察新闻59期。各地采取超常规力度推进整改工作。国家督察办通报肯定我省主要领导力推整改工作、聚焦重点难点问题开展督查督导专项行动的经验做法。三是环境执法动真碰硬。落实省委、省政府主要领导关于进一步加强环境执法的指示精神，省厅厅长、处长带队下基层开展执法。全年组织14个专项执法行动，对练江、东江、九洲江等重点流域开展数十次联合交叉执法。各地也注重用好执法利器，深圳开展“利剑一号”、肇庆开展“百日督察”、揭阳开展“众剑行动”、东莞开展“环保亮剑”等专项检查。

2、着力强化蓝天保卫。2017年是国家“大气十条”的终期考核年。面对我省经济回暖和气象条件不利的双重压力，在省委、省政府的坚强领导和直接指挥下，把连续三年稳定达标作为一项政治任务抓紧抓好。一是组织实施强化措施。研究出台了大气污染防治18条强化措施，重点推进燃煤机组超低排放改造，挥发性有机物（VOCs）重点监管企业、“散乱污”企业综合整治和工地扬尘治理。二是加强督查督导。借鉴京津冀大气专项督查方式，抽调全省环保系统精兵强将组成督查组，对广州等9个重点城市开展9个月“压茬式”专项督查，重点区域开展专项督查。建立空气质量每月分析研判制度，对空气质量改善不利的城市向市委书记、市长发预警函，派出督导组现场指导督办。三是强化污染天气精准应对。印发实施了污染天气应对工作指引和污染天气应对工作程序，联合省气象局定期召开空气质量会商分析会，组织开展臭氧削峰行动和今冬明春大气污染防治巡查督导，特别是进入12月以后，派出工作组多轮次巡查督导，积极有效应对重污染天气。

3、着力强化治水攻坚。2017年，我省水污染防治工作转入系统治水、挂图作战、全面攻坚的治水新阶段。在珠三角区域水污染防治协作小组、总河长的指挥下，强力推进水污染综合整治。一是加强统筹部署。召开珠三角区域水污染防治协作小组第二次（扩大）会议、两次在深圳召开饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治现场会，推动《广东省西江水系水质保护条例》颁布实施，印发实施南粤水更清行动计划（2017-2020年）、2017年水污染整治工作方案、水污染防治行动计划实施情况考核规定、粤东水系连通水环境系统共治工作方案，统筹部署全省水污染防治工作。二是组织实施“挂图作战”治水新模式。全面深化广佛跨界河流、茅洲河、练江、小东江等重点流域整治，明确目标任务，实行“挂图作战”，推动形成系统化、精细化治水新模式。三是强化检查督导。成立广佛跨界河流、茅洲河、练江、小东江污染整治专项督导组，建立每月“一督一报”工作制度。组织开展榕江污染整治现场调查及综合整治。对14个沿海城市近岸海域污染防治工作进行督办，基本完成非法与设置不合理入海排污口排查和清理。

4、着力强化土壤污染防治。去年是土壤污染防治计划全面实施的第一年。我厅重点抓好了土壤污染防治的关键基础性工作。一是健全土壤污染防治工作机制。《广东省土壤污染防治条例》已经省政府常务会议审议通过，印发实施《广东省土壤污染防治行动计划实施方案》和《广东省重金属污染防治“十三五”规划》，省政府与国家、各地市政府签订了土壤污染防治目标责任书。二是全面启动土壤污染状况详查工作。印发实施《广东省土壤污染状况详查实施方案》，布设农用地详查点位3万多个。三是开展土壤污染治理修复试点示范。印发实施《土壤污染治理与修复的规划（2017-2020年）》，佛山等11个市编制完成本地区土壤污染治理与修复规划，广州、东莞、韶关等地完成106个污染地块的环境调查和风险评估工作，韶关市土壤污染综合防治先行区建设成效显著。四是强化固体废物污染治理。报请省政府印发了《广东省固体废物污染防治三年行动计划2018年-2020年》，积极应对固体废物非法转移倾倒广西和湖南案件，妥善处置近9000吨涉案固体废物和受污染土壤。认真落实国家禁止“洋垃圾”入境工作，全省进口废物总量比2016年减少257万吨，完成国家下达的任务。

5、着力强化环保领域改革创新。一是稳步推进省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革。全面落实中央要求，结合我省环保工作实际，制定了我省环保机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案，目前已经省深改组审议通过。二是积极促进供给侧结构性改革。高效服务重点项目建设，加强新开工交通项目环评对接工作，进一步优化涉及环境敏感区穿越项目审查的工作机制。严格实施环保分区控制，推动珠三角与粤东西北地区产业链跨区域融合。大力推进“放管服”，将5项省级行政职权事项调整为广州、深市实施。三是开展生态红线划定前期工作。组织编制《广东省贯彻落实〈关于划定并严守生态保护红线的若干意见〉实施方案》、生态保护红线划定工作方案和技术方案。按照《生态保护红线划定指南》，开展我省生态保护红线初步评估工作。四是加快推进以排污许可制度为核心的污染源环境管理制度改革。如期完成火电、造纸等15个行业国家排污许可证的核发工作，全省共核发国家排污许可证2860多个，发放量全国排名第二。五是积极推进生态文明示范建设。珠海市、惠州市、深圳市盐田区荣获第一批国家生态文明建设示范市（区）称号，东源县荣获“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。六是加快推进生态监测网络建设。省政府办公厅印发《广东省生态环境监测网络建设实施方案》。召开了生态环境监测网络建设部门间联席会议第一次会议。

6、着力强化环境风险防控。一是积极做好涉环保项目“邻避”试点工作。我省是全国五个涉环保项目“邻避”试点省份之一。牵头召开厅际联席会议第一次会议，会同省委维稳办制定了《关于预防与化解建设项目“邻避”问题促进经济社会健康发展的意见》。肇庆环保能源发电项目、惠州太平岭核电、潮阳区生活垃圾焚烧发电厂和铜盂污水处理厂等重大“邻避”项目平稳落地，受到省委政法委的表扬。二是加强核与辐射安全监管。开展全省放射源安全检查专项行动，圆满完成香港回归20周年庆祝活动期间核与辐射安全备勤保障任务，受到国家有关部委高度肯定和通报表扬。三是加强环境应急管理。印发省环境应急管理“十三五”规划和突发环境事件应急预案，惠州大亚湾和广州南沙区小虎岛化工园区有毒有害气体预警监控体系基本建成，妥善处置36起突发环境事件。四是加强环境信访工作。组织开展环保领域维稳和矛盾纠纷专项治理工作，积极化解93个信访积案，有力保障党的十九大期间和其他重大敏感时期我省环境保护领域的社会安全稳定。

7、着力强化环保监测、科技和宣教工作。一是加快建立先进的环境监测体系。完成省控水420个断面、土壤近8000个点位的优化布设，全省90个水站、珠三角113个区县空气站实现联网，建成“生态广东视窗”（一期）——东江流域水环境安全水质视频预警监控系统。积极配合环保部开展国家地表水环境质量监测事权上收工作，在去年底短短3个月的时间里，全省监测站共承担分析了22794个水样，圆满完成了国家下达的采测分离任务。二是开展污染源普查。报请省政府印发了《广东省第二次全国污染源普查实施方案》，组建普查机构，落实普查经费。三是加强环保科技标准建设。探索推进环境实验室建设，以重大科研攻关带动环境研究院建设。聘请环保领域的院士、权威专家和知名学者组建环境咨询专家委员会。发布实施工业废水铊污染物排放标准和淡水河、石马河流域、练江流域水污染物排放标准。组织开展“送技术服务进企业”活动。四是加强环境宣教。强化新闻发布，上线“民声热线”，参加省人大会议记者会，策划大气18条、督察整改等近10个主题集中报道。加强环保新媒体宣传，“广东环境保护”微信公众号排名稳居中国政务省部级绿色公众号前列。支持成立广东省绿色供应链协会，引导更多企业参与绿色供应链。五是加强国际和粤港澳区域环保合作。与多国开展国际技术交流，建立粤港澳大湾区环境污染防治协作机制。