附件3

惠州市贯彻落实省环境保护督察反馈意见整改措施清单

一、一些地方和部门推动工作的紧迫感和主动性还不够强，工作部署落实不够到位。

责任单位：市委督办、市政府督办、市委组织部、市委宣传部、市纪委监委，各县（区）党委、人民政府（管委会）（排名第一单位为牵头部门，下同）

整改期限：立行立改，长期坚持

整改目标：全市各级领导干部政治站位进一步提高，新发展理念进一步树牢，生态环保意识进一步增强；环境保护责任压紧压实，各级党政领导班子和领导干部认真履职尽责，抓好各项工作的落实。

整改措施：

（1）认真学习宣传贯彻习近平生态文明思想，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神。针对一些地方和部门思想认识不到位，不担当、不碰硬，工作作风不适应生态文明建设的问题，持续用力抓好“大学习、深调研、真落实”工作，把习近平生态文明思想以及习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神作为各级党委和政府理论学习的头等大事和重要内容，通过常委会会议、党组会议、理论学习中心组学习等形式深入学习，形成制度。

（2）强化责任落实。落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，切实履行生态环境保护职责，各单位部门是本地本部门整改工作的责任主体，主要负责人是第一责任人，要亲力亲为牵头抓好各项整改工作，重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调、重要案件亲自督办，切实抓好职责范围内的整改任务。

（3）严格督办考核。开展环境保护督察反馈意见整改专项督查督办，督事问效，对在环境保护督察整改工作中失职失责、任务完成严重滞后的，严肃追究责任，确保任务落实。将落实环境保护督察整改、加强生态环境保护和打好污染防治攻坚战情况纳入各级党政领导班子和领导干部综合考核评价、干部奖惩任免的重要依据。

二、淡水河流域污染治理2008年和2013年两度被列为省人大常委会决议督办的重点工程，惠州市工作部署也明确了“以污染整治为主”的综合整治目标，但实际落实过程中变成以城市防洪和市政景观为主，十年治污，成效甚微。河涌黑臭水体整治“重水利、轻水质，重形象、轻治污”现象较为普遍。督察发现，淡水河干流惠阳中心区段及支流坪山河、淡澳河惠阳段，仍有10多个排污口（溢流口）未完成截污整改，每天有7万多吨污水直排；淡水河人民桥下、三太子宫排污口所在的河岸均已整治成市民休闲公园，但生活污水直排口尚未完成截污整治。城市排水监管不力，雨水口存在工业、餐饮、生活污水排放现象。垃圾收集清运管理混乱，部分村镇及城乡结合部的水体垃圾漂浮，大量垃圾沿岸堆放。

责任单位：惠阳区、大亚湾开发区、惠城区、仲恺高新区党委、人民政府（管委会），市生态环境局、市住房和城乡建设局、市水利局、市农业农村局

整改期限：2019年年底前

整改目标：落实治水主体责任，健全考核机制并严格落实，补上污水管网缺口。

整改措施：

（1）强化治水责任。深入学习贯彻习近平生态文明思想，严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，切实增强各级党委政府紧迫感、责任感、使命感，加大资金投入，实行挂图作战。2018年年底前建立量化刚性考核机制。严格落实环保责任考核制度，提高淡水河等国考断面水质指标的考核权重，每年对淡水河整治实施严格的量化刚性考核问责，强化考核结果运用，对责任不落实、工作推进不力的单位和个人，依法依纪严肃查处。

（2）联合制定跨界河流达标方案。2019年3月底前，会同深圳共同制定深惠跨界河流达标方案，约定共同监管插花地环境基础设施及污染源，实现信息共享。

（3）加快污水处理设施建设。2018年11月底前，淡水污水处理厂建成并通水运行，2018年新增污水管网50公里，动工建设新圩镇长布污水处理厂扩建工程，完成36座农村污水处理设施建设，惠阳城区第一、第二、新圩长布污水处理厂负荷率达90%以上。2019年年底前再新增污水管网80公里，完成流域内9个污水处理厂提标改造、新圩长布污水处理厂扩建工程和惠阳城区第二污水处理厂扩建主体工程。

（4）加强河涌综合整治。2018年年底前完成淡水河干流24个重点排污口治理和石头（溪）河综合整治。加快16条支流综合整治，水质明显改善。强化插花地污染治理。2019年年底前，完成马蹄沥、张河沥、坪山河（惠州段）、丁山河、黄沙河、屯梓河沿河截污、污水收集处理及排污口整治，水质明显改善。2019年年底前完成丁山河、黄沙河、屯梓河水环境工程升级改造。

（5）加强面源污染防治。加强河道管养和日常保洁，清除干流和支流河道两岸1公里范围内垃圾堆放点。严防禁养区非法畜禽养殖反弹，提升限养区、适养区内养殖场资源化利用和污染防治水平。

（6）严格环境监管执法。2019年年底前，完成插花地“散乱污”企业整治，重点排水单位实行减排提标。完善现场巡查、深惠交叉执法、联合执法、抽查稽查等执法机制，加大环境执法力度，严肃查处环境违法行为。

三、环保考核“宽松软”，2015年环境保护责任考核所有区县考核结果均为优秀等次，2016年环境保护责任考核除惠东因中央环境保护督察发现莲花山省级自然保护区核心区违规开发而扣分外，其他区县的考核结果均为优秀等次。

责任单位：市生态环境局

整改期限：2019年12月前

整改目标：建立体现环境质量为核心、差异化、科学合理的考核评价体系，对生态环保实行最严格的量化刚性考核问责。

整改措施：

（1）修订完善《惠州市环保责任考核办法》，将县（区）党委领导干部纳入生态环保考核范畴，落实“党政同责、一岗双责”。

（2）按照生态环境质量为核心的差异化考核原则，结合实际，每年制定我市生态环保责任考核实施方案，对污染防治攻坚战和生态环境保护实行最严格的量化刚性考核。

（3）严格审核县（区）年度环保责任考核材料，避免应扣分而未扣分或漏扣分等情况的出现。

四、一些环境保护工作事权划分不清晰，部门责任碎片化。惠州市水污染治理职责涉10个部门共40项职责，污水处理设施及配套管网建设分散在住房和城乡规划建设局、公用事业管理局、爱国卫生运动委员会办公室等多个部门，多头管理问题突出。黑臭水体整治工作涉及各县（区）政府（管委会）和市住建、环保、农业、水务等部门，碎片化治水现象严重，未形成整治工作合力。

责任单位：市委编办，各县（区）党委、人民政府（管委会）

整改期限：2019年6月底前

整改目标：理顺部门职责，解决治水职能分散、多头管理问题。

整改措施：

（1）对全市涉及水污染治理的有关部门职责进行系统梳理，结合机构改革，明晰事权划分，彻底解决治水职能分散、多头管理问题。

（2）出台《惠州市供排污一体化改革方案》，重新组建市水务投资集团，推进供水、排水、污水系统治理。

五、扬尘污染防控责任不落实，抽查多个市政建设施工现场，均未落实“6个100%”管理要求。

责任单位：市住房和城乡建设局、市城乡管理和综合执法局、市交通运输局、市市政园林中心，各县（区）党委、人民政府（管委会）

整改期限：立行立改，长期坚持

整改目标：全市所有市政建设施工现场均落实“6个100%”管理要求。

整改措施：

（1）制定出台市政工地扬尘管理规范，强化道路、水利等市政工程项目扬尘防治措施，全面提升市政工地扬尘管理水平。

（2）严格落实工地扬尘防治管理清单管理，每半年进行动态管理更新；严格现场执法，对违反扬尘污染防治有关法律、法规和规定的建筑工地从严从重处罚，并予以公开曝光；将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的列入建筑市场主体“黑名单”。

（3）利用扬尘在线监控平台，督促建筑工地安装TSP及视频在线监控设备，并与监管部门实现联网。

（4）大力推进建筑渣土车辆密闭化运输，2020年底前，全市建筑渣土车全面实现密闭化运输及监控，不符合全密闭运输要求车辆，一律不准进入施工工地并禁止承运建筑垃圾；严厉打击泥头车超载、带泥上路和沿途撒漏等违法行为，加大对未落实扬尘污染防治措施运输单位的监管和处罚力度。

六、惠州市能源消费量持续上升，根据省的控制要求，惠州市2020年能源消费总量控制目标为2051万吨标准煤，但其2017年能源消费总量就达2235.15万吨，较2016年增长14.4%，已经超过“十三五”末能源消费总量控制目标8.9%。煤炭消费量大幅增长，2017年全市规模以上工业企业煤炭消费总量为759万吨，与2016年相比上升34.3%，未能完成省下达的减量控制目标，2018年上半年煤炭消费量385.5万吨，同比又增长7.8%。资源环境和经济发展矛盾凸显，能源和环境总量指标缺口大，影响列入发展规划的工业类重点项目建设。

责任单位：市能源和重点项目局、市生态环境局，各县（区）党委、人民政府（管委会）

整改期限：2020年底前

整改目标：全市煤炭消费总量控制在520万吨左右，比2015年减少106万吨。

整改措施：

（1）加强项目准入管理，从源头推进节能降耗。研究出台惠州市招商项目遴选办法，规范招商项目遴选工作，促进资源要素优化配置和集约利用。建立健全新增产业禁限目录。严格落实固定资产投资项目节能审查制度，以能源节约倒逼产业转型升级，坚决遏制高耗行业过快增长。

（2）加强统筹协调，全力推进各领域节能降耗。充分发挥市应对气候变化及节能减排工作领导小组的统筹协调作用，全面推进工业、建筑、交通、商贸、公共机构等领域节能降耗，拓展重点领域节能深度和广度。

（3）加强监测分析，组织实施预警调控。加强节能形势分析，建立能源消费总量预测预警机制，跟踪监测能源消费总量和高耗能行业用电量等指标，按照“有保有压”方式制定能耗预警调控方案并视情况启动能耗预警调控措施。

（4）进一步压减燃煤。严格控制煤炭消费总量，到2020年我市煤炭消费总量控制在520万吨以下；推进燃煤锅炉“煤改气”和超低排放改造工作，到2020年底前完成5台每小时35蒸吨以上燃煤锅炉清洁能源改造或超低排放改造，完成16台每小时10-35蒸吨燃煤锅炉清洁能源改造；以大亚湾石化工业区、惠南—马安—鸿海片区、园洲—石湾片区为重点，开展集中供热试点。

七、中央环境保护督察部分问题整改落实不到位。《惠州市深化环境保护督察整改工作方案》梳理明确了46项具体整改任务，督察组抽查其中10项，5项未完成整改，现场检查涉及第一轮中央环境保护督察整改工作的27个点位，19个整改完成不彻底。

责任单位：市环境保护督察整改工作领导小组各成员单位，各县（区）党委、人民政府（管委会）

整改期限：立行立改，长期坚持

整改目标：按时序进度完成中央环境保护督察反馈问题整改任务。

整改措施：

（1）对督察组反馈的5项未完成整改任务和19个整改不彻底点位，立行立改，确保按时序进度完成各项整改任务。目前仍未完成的乡镇垃圾填埋场整改工作，2019年10月底前完成整改验收；黑臭水体治理方面，全市建成区范围内27条黑臭水体，于2019年9月30日完成主体工程；2019年底初见成效，于2020年底前达到长制久清。

（2）对中央环境保护督察反馈问题整改完成情况进行系统梳理，对各点位进行逐一核实，全面掌握整改工作实际进展情况。

（3）开展环境保护督察反馈意见整改专项督查督办，对敷衍整改、虚假整改、整改任务严重滞后的，严肃追究责任，确保反馈意见整改到位。

八、城市黑臭水体治理进展缓慢。按照国家和省提出的2018年消除80%以上黑臭水体要求，惠州市列入国家清单的27条黑臭水体至少需完成22条整治并消除黑臭，至督察时，基本完成整治的仅6条，比例为22.2%。督察发现，洛塘渠、高屈沥、莲塘沥、新民排渠、肋下河、甲子河潼侨金竹水闸2条支流、甲子河（甲子桥至金竹水闸）、南塘河、古屋水等水体黑臭现象严重，其中惠州市2017年年底自报肋下河、甲子河（甲子桥至金竹水闸）、古屋水整治“初见成效”，与实际情况不符。陈塘河、新民排渠、高屈沥、莲塘沥、冷水坑、木沥河等6个黑臭水体仍在对原整治方案进行修编，实施单位尚未确定。20个黑臭水体整治主体工程截污管网未完工，部分沿河排污口未截污，污水直排问题没有得到实质性解决。

责任单位：市住房和城乡建设局、市水务投资集团，惠城区党委、人民政府，惠阳区党委、人民政府，大亚湾开发区党委、管委会，仲恺高新区党委、管委会

整改期限：2020年年底前

整改目标：坚持标本兼治，在控源截污上下功夫，提高城市建成区黑臭水体治理工作的科学性和有效性，到2020年建成区黑臭水体消除比例达到95%以上。

整改措施：

（1）以水质达标为目标，突出控源截污治本，2019年5月底前修改完善黑臭水体“一河一策”整治方案。

（2）综合采取控源截污、内源治理、生态修复、活水循环等措施，加强黑臭水体控源截污治理，加快城市生活污水收集处理设施建设，削减合流制溢流污染，深入开展入河湖排污口整治，强化工业企业污染控制，科学实施清淤疏浚，加强农业农村污染控制。

（3）全面落实河（湖）长制，建立实施黑臭水体“一河（湖）一策”“一河（湖）一台账”“一河（湖）一评估”制度，推动黑臭水体治理各项工作落实。

九、镇级垃圾填埋场整治不到位。按照整改方案，应于2017年12月底前建设完善全部41个镇级垃圾填埋场的渗滤液处理设施。中央环境保护督察“回头看”发现，惠州市部分上报为已完成整改的垃圾填埋场，无实质性整改措施。据惠州市向督察组提供的《惠州市镇级垃圾填埋场（渗滤液处理）整改工作落实情况》，41个填埋场均不存在渗滤液直排，其中7个完成或初步完成渗滤液处理设施施工，督察组从其余34个填埋场随机抽查了9个，有6个填埋场垃圾渗滤液没有收集处理措施，渗滤液直排。惠阳区三和白露仔填埋场和永湖镇填埋场垃圾渗滤液直排淡水河；镇隆镇垃圾填埋场填埋量约30万吨，填埋场部分地段采用挖土沟方式收集渗滤液，底部无防渗措施，渗滤液直排梧村水库。

责任单位：各县（区）党委、人民政府（管委会），市城乡管理和综合执法局、市市容环境卫生事务中心

整改期限：2019年10月底前

整改目标：按期完成镇级垃圾填埋场整改。

整改措施：

（1）实施“一场一策”，各有关县（区）制定“一场一策”整治方案，每一座镇级填埋场整改明确挂钩责任领导。

（2）加快乡镇垃圾填埋场整改，按照《广东省住房城乡建设厅、广东省环境保护厅关于全面推进镇级填埋场整改工作的通知》推进乡镇垃圾填埋场整改工作，2019年10月底前完成全市41座镇级垃圾填埋场整改。

十、禁养区清理不彻底。截至督察进驻时，惠州市禁养区内仍有411家畜禽养殖场未完成清理。惠州市禁养区清理工作“重猪轻禽”，大量禽类养殖场未开展清理整治工作，督察组随机抽查13家养殖场，有6家养鸡场、2家养鸽场位于禁养区内未被清理。督察发现，潼湖流域禁养区内的潼湖军垦农场有水产养殖494户，鱼塘面积2.4万多亩，养鸭近300万羽，养殖污染物严重影响潼湖水质。

责任单位：市农业农村局、市生态环境局，各县（区）党委、人民政府（管委会）

整改期限：2019年6月底前

整改目标：2019年6月底前完成禁养区排查、复查和清理工作。建立完善禁养区清理整治长效机制，巩固禁养区清退成效。

整改措施：

（1）进一步强化禁养区畜禽养殖清退工作，实行网格化管理，分片包干，对清理不彻底和反弹的养殖场户坚决彻底清理，建立巡查制度，使巡查工作常态化、制度化。对禁养区内偷养、复养的养殖场户依法依规严肃查处。加强宣传力度，设立投诉举报电话，充分发挥群众监督作用，确保禁养区清理整治不留死角。2019年6月底前完成禁养区排查、复查和清理工作。

（2）制定整改方案、立行立改、挂账销号。全面推进全市禁养区畜禽养殖业清理工作，加强与仲恺高新区军垦农场的对接，军地联动推进军垦农场畜禽养殖业清理。2018年5月份以前划定的禁养区内的畜禽养殖场，2018年年底前全面完成清拆；2018年5月份以来新扩大禁养区和重点整治区域内的畜禽养殖场和禁养区外的非法畜禽养殖场，2019年3月底前全面完成清拆。2019年6月底前，全面完成全市已清拆养殖场废弃物的清理工作。

（3）制定完善定期督查和领导责任包干制度，成立巡查队伍，加强巡查，对发现的非法养殖场随查随清，保持严查严处的高压态势，严防非法养殖反弹。

（4）开展水产养殖用药减量行动，监督指导养殖企业加强养殖管理，完善水产养殖生产和用药记录制度，严肃查处违法用药行为。

（5）修编《惠州市养殖水域滩涂规划（2016-2020）》，科学划定禁养区、限养区、养殖区，分类制定不同功能区划的管控措施，对列入禁养区的养殖场限期清拆。

（6）推广健康绿色养殖模式，大力推广使用配合饲料替代幼杂鱼、尾水生态治理、以渔净水等生态减药关键技术；开展渔业科技下乡活动，组织养殖户参加普法宣传、水产健康养殖、病害防治、规范用药等培训，提升水产养殖绿色化水平。

十一、水环境污染问题突出。水环境问题已成为惠州市高质量发展的突出短板，近年来多个国考、省考断面水质考核不达标。一些河流治理工作统筹不够、落实不力，尤其是淡水河、沙河和潼湖污染问题持续多年，但整治工作推进缓慢，治理目标年年落空，流域性污染问题仍然突出。水质达标形势严峻。惠州市国考、省考断面水质出现下降趋势，2018年1至8月，惠州市主要地表水断面水质与2017年同期相比下滑，6个国考断面有3个水质超标，3个省考断面有2个水质超标。2018年淡水河16条一级支流中有12条为劣Ⅴ类，沙河18条一级支流中有13条为劣Ⅴ类。淡水河紫溪国考断面水质为劣Ⅴ类，且呈持续下降趋势，2017年氨氮年均浓度同比上升23.4%，2018年1至8月同比继续上升8%，达到6.01毫克/升，超过Ⅴ类水质标准2倍，2019年达到Ⅴ类的年度考核目标难度极大。沙河河口国考断面2018年1至8月水质为Ⅳ类，达到Ⅲ类水质的年度考核目标难度大。潼湖赤岗村省考断面2018年1至8月水质为劣Ⅴ类，与年度Ⅴ类水质的考核目标差距大。惠东吉隆河、大亚湾淡澳河入海河口水质达不到考核目标要求，淡澳河虎爪断桥断面2020年考核目标为Ｖ类，但连续5年来均为劣Ｖ类。

责任单位：各县（区）党委、人民政府（管委会），市生态环境局、市住房和城乡建设局、市水利局、市农业农村局

整改期限：2020年年底前

整改目标：国考、省考断面水质达到考核要求

整改措施：

（1）开展劣Ⅴ类河涌整治集中攻坚行动，排查河涌污染现状，梳理问题清单，落实挂图作战、清单管理、问题销号制度，2019年6月底前，开展主要河湖“五清”专项行动，2019年底全市河涌水质明显改善。

（2）制定《2019年惠州市消除劣Ⅴ类国考断面攻坚方案》《2019年博罗县沙河水质达标攻坚方案》，大力开展沙河、淡水河、潼湖水等重点流域污染治理。

（3）加强污水处理设施建设，新建、续建、重建、改造及完善生活污水处理项目27座，新增处理能力41.65万吨/日；新建、续建污水管网593.9公里，改造老旧管网50公里；完成40座污水厂提标升级改造工作，涉及提标升级规模138.5万吨/日；续建农村生活污水处理设施194座。

（4）全面清理非法畜禽养殖场，建立养殖废弃物、粪污塘清理整治销号制度，全面完成已清拆养殖场废弃物的清理工作。

（5）落实《惠州市入河排污口规范整治工作方案》，按照“封堵一批”“规范一批”“整治一批”要求，分类管理处置入河排污口，2019年12月底前基本完成规模以上排污口整治工作，对于在2019年12月底前无法通过管网输送至污水处理厂集中处理的排污口，建设一体化污水处理设施进行处理，同步加快截污管网建设。

（6）开展工业企业污染治理，推动园区外电镀、印染等重污染企业进入园区，开展“散乱污”工业企业（场所）综合整治。2019年6月底前，全面完成“散乱污”企业清理整治任务。加快实施加油站和地下油罐更新改造工作，2019年12月底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置。

十二、污水管网建设严重滞后。针对第一轮中央环境保护督察指出的污水处理收集不到位问题，惠州市印发了《惠州市深化环境保护督察整改工作方案》，对全市各县（区）管网建设进行了分工安排，计划2018年建设521.18公里管网，但部分县（区）和相关部门推进缓慢，截至2018年8月31日，全市平均完成进度为42.87%，惠城区、惠东县和龙门县完成进度仅为13.4%、16.6%、8.1%。公庄河流域近三年约162公里截污管网未按计划建成，2018年要求建设113.45公里，至督察时实际建成不足10公里；淡水河流域、沙河流域配套管网缺口均超过100公里。有厂无管问题突出，惠阳淡水生活污水处理厂、梅湖生活污水处理厂三期建成后，均因管网不配套无法通水运行；良井镇生活污水处理厂因1.5公里管网缺口，建成6年以来一直未运行。

责任单位：市住房和城乡建设局，各县（区）党委、人民政府（管委会）

整改期限：2019年底前

整改目标：加快补上污水管网欠账，完成管网建设年度任务。

整改措施：

（1）加强督查督办，督促未完成2018年污水管网建设任务的县（区）加大工作力度，2019年底前完成续建污水管网114.42公里（2018年计划新建521.18公里，至2018年底完成406.756公里），补齐年度管网建设缺口数。

（2）2019年底前新建污水管网474公里。

（3）加强项目与规划及现状管网的合理协调，同步完善现状排污口的接驳，优先解决部分污水处理设施管网不配套、不完善等问题。

（4）2019年底前完成良井镇污水处理厂提标改造并通水运行。

十三、污水处理厂治污效率低。《惠州市深化环境保护督察整改工作方案》要求，建成三年以上的污水处理设施2017年12月底前负荷率须达到75%以上，全市建成运行三年以上的65座生活污水处理厂中，污水处理负荷率未达到75%的有28座，其中低于50%的20座、低于30%的11座。一些生活污水处理厂进水化学需氧量浓度偏低，芦洲生活污水处理厂长期低于50毫克/升，沙田镇生活污水处理厂低于60毫克/升，永湖镇生活污水处理厂低于80毫克/升。生活污水处理厂建设及提标改造工作进展滞后，仲恺街道办二号生活污水处理厂本应于2017年年底前启动建设，但截至督察时尚未完成征地手续；石湾一、二期和园洲一、二期、惠阳经济开发区生活污水处理厂、新圩长布生活污水处理厂等提标升级改造未按期完成。

责任单位：市住房和城乡建设局，各县（区）党委、人民政府（管委会）

整改期限：2020年年底前

整改目标：提升污水处理厂进水浓度，充分发挥污水处理厂减排效益。

整改措施：

（1）加强污水处理厂配套管网建设，进一步提高全市城镇生活污水处理厂负荷率。2019年底前完成114.42公里污水管网续建，新建污水管网474公里。

（2）提高现有污水管网运行质量。2019年，完成老旧管网改造50公里，对现有污水管网进行检查维修，打通断头管、修复破损管、疏通淤积管，解决现有污水管道及检查井破损、断裂、淤塞等问题。

（3）按照《惠州市2019年城乡生活污水处理设施建设任务要求》，完成生活污水处理设施建设年度任务；制定污水处理厂提标改造工作计划，2019年6月底前完成石湾一、二期和园洲一、二期、惠阳经济开发区生活污水处理厂、新圩长布生活污水处理厂等提标改造工作。

（4）2020年8月底前，惠城区、惠阳区、大亚湾开发区和仲恺高新区四个建成区（不包含镇级）城市污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度低于100mg/L的，围绕服务片区管网制定“一厂一策”系统化整治方案，明确整治目标和措施。

（5）城市生活污水集中收集率到2020年底前提高10%。

十四、流域工业企业污染问题突出。淡水河、潼湖和沙河流域内分布大量高污染高排放企业和“散乱污”工业企业（场所），430多家涉水企业废水许可排放量达12.5万吨/日，仅沙河流域印染、电镀、金属表面加工、线路板、屠宰场等高污染企业就超过100家、“散乱污”工业企业（场所）超过900家，部分工业企业生产设备和工艺落后，污染治理设施配套不完善，偷排、超标排污时有发生。2018年上半年原省环境保护厅执法检查发现，重点流域内企业超标排污现象突出，抽查沙河流域15家重点排水企业，有惠州市杰艺实业有限公司等10家水污染物超标排放；抽查淡水河流域10家重点排水企业，有美家化工（惠州）有限公司等4家企业水污染物超标排放。2018年沙河干流水质从Ⅲ类降到Ⅳ类，水质恶化明显。

责任单位：市生态环境局、市工业和信息化局，各县（区）党委、人民政府（管委会）

整改期限：2020年年底前

整改目标：完成对14家水污染物超标排放企业的查处；基本完成全市“散乱污”工业企业综合整治，全市产业结构更加合理，清洁生产水平进一步提高，电镀、印染等重污染企业“进园入区”取得实质性进展。

整改措施：

（1）立即依法对14家水污染物超标排放企业进行立案查处，确保超标排放企业整改到位，达标排放。同时，强化全市工业企业环保执法检查，完善网格化环境监管体系，持续保持打击违法排污的高压态势。

（2）督促企业落实按证排污，2019年底前，基本完成各类工业污染源超标排污问题整治工作；2020年全市固定工业污染源基本完成排污许可证核发。

（3）落实《惠州市“散乱污”工业企业（场所）综合整治工作方案》，2019年6月底前基本完成全市“散乱污”工业企业综合整治工作，2019年12月底全面完成综合整治任务。

（4）推动园区外电镀、印染等重污染企业进入园区，2018年底前，完成重污染企业摸底调查、初步方案制订；2020年基本完成电镀、印染等重污染企业搬迁入园或关闭淘汰工作。

十五、固体废物管理存在薄弱环节。2017年以来陆续发生博罗加得利公司向广西境内非法转移倾倒危险废物、惠州市瑞涛环保公司非法填埋生活污泥、鑫隆环保公司非法转移危险废物等案件；2018年原省环境保护厅专项检查惠州企业20家，发现15家企业存在危废贮存、处置不规范问题。污泥处理处置过分集中，个别处理企业存在超负荷运行问题，部分企业如桦阳工业园，固体废物大量屯积厂区，环境风险隐患突出。

责任单位：市生态环境局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市城乡管理和综合执法局，各县（区）党委、人民政府（管委会）

整改期限：2020年年底前

整改目标：进一步健全全防全控的固体废物全过程监管机制，提升全市涉固体废物行业、企业的规范化管理水平。

整改措施：

（1）立即依法对15家危废贮存、处置不规范企业进行查处，开展全市危险废物执法专项行动，进一步规范企业危废贮存、处置行为。

（2）完善固体废物监管制度，加强固体废物监管能力建设，明确监管人员，落实监管经费、装备，强化监管人员业务培训，建立健全固体废物全链条监管机制。

（3）依托省固体废物管理信息平台，全面实施电子联单，严格落实固体废物申报登记制度，建立企业网上报告数据质量抽查核查工作机制，对拒报、瞒报、谎报、漏报的行为依法严肃进行处理。

（4）严厉打击危险废物非法转移倾倒行为，依法查处涉案企业，妥善处理涉案危险废物。各相关职能部门加大对非法转移倾倒处置危险废物案件线索的发现排查力度，涉嫌构成刑事犯罪的线索及时移送公安机关依法侦办，共同打击非法转移倾倒危险废物的违法犯罪行为。

（5）督促企业落实危险废物处理处置的主体责任。各行业主管部门加强教育培训，提高企业的守法意识，督促企业严格落实危险废物申报登记、转移联单等制度，不得非法转移、处置危险废物。

（6）责令桦阳工业园2019年6月底前妥善处置厂区内囤积的固体废物。

十六、畜禽养殖污染隐患突出。惠州市规模化养殖场超过430家，每年生猪出栏数在200万头左右，养殖污染治理和废弃物综合利用设施不完善，粪污多采取水冲入鱼塘或沟渠方式处理。淡水河流域大量畜禽养殖场地未清拆，遗留粪污塘约1064亩。公庄河流域杨村镇生猪出栏数超过12万头，另有规模化肉鸡场32家，出栏约300万羽，沙河流域水产养殖场3.44万亩，鱼塘水质多为劣Ⅴ类，养殖尾水排放影响流域水质。公庄河流域应于2017年年底前建成的3个“畜禽粪便处理中心”和1个“畜禽粪便资源化处理中心”，至督察结束仅完成规划选点工作。潼湖流域应于2016年动工建设的潼湖湿地至督察时仍未有实质性进展。

责任单位：市农业农村局、市生态环境局，各县（区）党委、人民政府（管委会）

整改期限：2020年年底前

整改目标：规范污染防治设施运行，提高畜禽养殖废弃物资源化利用水平，到2020年全市畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。

整改措施：

（1）严格落实《惠州市畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》，引导养殖场采取沼气生产、微生物降解、有机肥生产等多种处理方式，综合利用废弃资源，走资源化、减量化、无害化发展之路。

（2）开展遗留粪污塘整治；委托第三方对沙河流域内鱼塘进行水质抽查监测，按“一塘一策”科学从严整治，明确养殖尾水准排标准，凡养殖水体监测质量劣于准排标准的，及时备案并发出禁排令。对超标偷排行为依法追责，一年内发生两次超标偷排的发出禁止采水令，一年内发生三次超标偷排的，依法予以关停清理。

（3）2019年7月底前，在惠东县、龙门县、博罗县分别以大型规模养殖场为依托，完成分片区畜禽养殖废弃物转运和处理中心建设。

（4）2019年7月底前，扩大惠东县白花镇病死畜禽无害化处理中心的建设规模，建成惠城区横沥镇和博罗县泰美镇处理中心。

（5）开展年度畜禽养殖污染防治执法专项行动，将畜禽养殖污染防治纳入日常执法监管范围，采取双随机抽查、例行检查相结合的方式，加大监督检查力度，依法查处未配套建设污染防治配套设施或配套设施未正常运行、偷排、漏排及超标排放等行为。

（6）2019年完成潼湖湿地征地租地及标桩定界工作，加强与部队协调沟通，共同推进部队联合生产工作，早日承接部队现有管辖范围，加快推进潼湖湿地建设。

十七、淡水河等流域污染治理推动不力问题。淡水河流域水质长期未得到改善，紫溪国考断面长期为劣Ⅴ类，2016年以来呈持续下降趋势，淡水河惠阳段一级支流16条一级支流中有12条为劣Ⅴ类，淡水河支流整治效果差。新圩黄沙河、屯梓河、丁山河等“三河”人工湿地实际减污效率低、环境效益不明显，丁山河人工湿地至督察前仍处于工作前期阶段，2012年以来“三河”深惠交界断面水质氨氮呈波动上升趋势。横岭水、木沥河未按时限要求完成黑臭水体整治。生活污水处理设施滞后。新圩长布生活污水处理厂一期提标和二期扩建未按时完工，惠阳淡水生活污水处理厂未按时完工。惠阳区镇级生活污水处理厂运行效益差，良井镇污水处理厂建成6年以来最后一公里污水主干管未能建成。惠州市梅湖生活污水处理厂三期工程未能如期完工。惠深插花地马蹄沥、张河沥截污管未按时完成，惠阳中心区段及支流坪山河、淡澳河惠阳段仍有10多个排污口（溢流口）未完成截污。

责任单位：惠阳区、大亚湾开发区、惠城区、仲恺高新区党委、人民政府（管委会），市生态环境局、市住房和城乡建设局、市水利局

整改期限：2019年年底前

整改目标：落实治水主体责任，完善治污设施建设，补上污水管网缺口。

整改措施：

（1）强化治水责任。深入学习贯彻习近平生态文明思想，严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，切实增强各级党委政府紧迫感、责任感、使命感，加大资金投入，实行挂图作战。严格落实环保责任考核制度，提高淡水河等国考断面水质指标的考核权重，每年对淡水河整治实施严格的量化刚性考核问责，强化考核结果运用，对责任不落实、工作推进不力的单位和个人，依法依纪严肃查处。

（2）实施新圩黄沙河、屯梓河、丁山河“三河”水环境整治工程升级改造项目，将原有人工湿地改造为城镇生活污水处理厂，2019年底前通水运行。

（3）加快污水处理设施建设。2019年6月底前完成新圩长布污水处理厂一期提标及二期扩建工程、惠阳淡水污水处理厂、梅湖污水处理厂三期工程建设；2019年底前惠阳区良井镇新建11.66公里管网，良井镇污水处理厂通水运行。

（4）加快淡水河16条支流综合整治，强化插花地污染治理。2019年9月底前完成坪山河、淡澳河排污口治理；2019年年底前，完成马蹄沥、张河沥、坪山河（惠州段）、丁山河、黄沙河、屯梓河沿河截污、污水收集处理，水质明显改善。

（5）强化黑臭水体治理，2019年5月底前修改完善黑臭水体“一河一策”整治方案；2019年9月30日前，完成横岭水、木沥河黑臭水体治理主体工程，2019年底初见成效，于2020年底前达到长制久清。

十八、惠州市畜禽养殖清理工作不严不实问题。按《广东省贯彻落实中央第四环境保护督察组督察反馈意见整改方案》要求禁养区内畜禽养殖场在2017年底前整改完毕，截止2018年9月15日，省环保督察组督察时发现惠州市禁养区内畜禽养殖场仍有76家未完成清理工作，其中：惠阳区44家（秋长街道办23家、镇隆镇21家）、博罗县31家（福田镇15家、长宁镇12家、博罗县农业科技示范场4家）、仲恺区1家（广东绿峰华侨场养鸡场）。对禁养区内畜禽养殖场整改不力、清理工作不严不实。

责任单位：市农业农村局、市生态环境局，各县（区）党委、人民政府（管委会）

整改期限：2019年6月底前

整改目标：2019年6月底前完成禁养区排查、复查和清理工作。建立完善禁养区清理整治长效机制，巩固禁养区清退成效。

整改措施：

（1）2019年3月底前完成督察组反馈的76家畜禽养殖场清理工作。

（2）进一步强化禁养区畜禽养殖清退工作，实行网格化管理，分片包干，对清理不彻底和反弹的养殖场户坚决彻底清理，建立巡查制度，使巡查工作常态化、制度化。对禁养区内偷养、复养的养殖场户依法依规严肃查处。加强宣传力度，设立投诉举报电话，充分发挥群众监督作用，确保禁养区清理整治不留死角。2019年6月底前完成禁养区排查、复查和清理工作。

（3）制定整改方案、立行立改、挂账销号。全面推进全市禁养区畜禽养殖业清理工作，加强与仲恺高新区军垦农场的对接，军地联动推进军垦农场畜禽养殖业清理。2018年5月份以前划定的禁养区内的畜禽养殖场，2018年年底前全面完成清拆；2018年5月份以来新扩大禁养区和重点整治区域内的畜禽养殖场和禁养区外的非法畜禽养殖场，2019年3月底前全面完成清拆。2019年6月底前，全面完成全市已清拆养殖场废弃物的清理工作。

（4）制定完善定期督查和领导责任包干制度，成立巡查队伍，加强巡查，对发现的非法养殖场随查随清，保持严查严处的高压态势，严防非法养殖反弹。

（5）根据核查情况，对相关责任单位和责任人严肃追责问责。