广 东 省 环 境 保 护 局

粤环函〔2007〕137号

关于做好2005年度省级环保补助资金安排项目

绩效评价工作的通知

各地级以上市环保局，有关单位：

根据省财政厅关于财政支出项目自我绩效评价相关文件的要求，为做好2005年度省级环保补助资金安排项目自我绩效评价工作，确保自评工作质量，现就有关事项通知如下：

一、高度重视，落实工作责任

各有关单位应高度重视绩效评价工作，认真落实自评工作任务到项目承担单位，并做好相关数据的审核、汇总工作。绩效评价结果将作为今后省级环保补助资金安排的重要依据之一。

二、绩效评价范围

凡是列入《关于下达2005年省级环保补助资金项目计划的通知》（粤环〔2005〕109号）、《关于下达2005年度东江水系水质保护经费项目计划的通知》（粤环〔2005〕119号）和《关于下达2005年第二批省级环保补助资金项目计划的通知》（粤环〔2005〕132号）的项目（详见附件一）均纳入本次自我绩效评价的范围。

三、评价方法和评价指标

根据《广东省财政支出绩效评价试行方案》（粤财评〔2004〕1号），结合环保项目的具体特点，评价方法以目标预定与实施效果比较法为主，也可以结合项目实际情况同时采用其它方法；评价指标同时采用定量指标和定性指标相结合。其中定量指标包括通用指标和个性指标，根据环保项目的具体特点，我们初步确定定量指标如下：

（一）通用指标：资金到位率、资金使用率、财政投入乘数。

（二）个性指标：

1、城镇污水处理厂及配套工程：新增污水处理能力（万吨/日）、新增COD削减量（吨/年）

2、江河综合整治项目：江河水质状况

3、危险（医疗）废物处置项目：新增危险（医疗）废物处置能力（吨/日）、危险（医疗）废物处置率

4、垃圾渗虑液处理项目：新增垃圾渗虑液处理能力（吨/日）、新增COD削减量（吨/年）

5、企业三废治理项目：新增COD削减量（吨/年）、新增SO2削减量（吨/年）

6、生态保护项目：绿化覆盖率、创建生态示范区（镇、村）数量

7、研究课题：专家意见、鉴定结果、研究成果在国际国内的先进性、应用前景

项目（用款）单位也可参考《广东省财政支出绩效评价指标体系》，根据项目的具体情况，选用其它定量指标和定性指标。

四、严格审核，确保自评工作质量

各地级以上市环保局对项目（用款）单位提交的评价基础数据和相关资料要认真核实、分析，核实基础数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，确保各项数据资料符合绩效评价工作要求和项目（用款）的实际情况。省环保局将联合有关部门，对部分项目进行抽检。

五、自评时间安排和材料报送要求

（一）3月份：举办绩效评价培训班，通报2004年度省级环保专项资金补助项目绩效评价情况和审核结果，并布置2005年度省级环保专项资金补助项目绩效评价具体要求。具体培训安排另行通知。

（二）4月10前：项目用款单位自评，并编制项目（用款）单位财政支出项目绩效评价自评报告表、项目绩效评价报告。

（三）4月11日～4月30日：各地级以上市环保局审核、汇总项目用款单位自评报告表和项目绩效评价报告。请于2007年4月30日前将以下材料（一式三份）报省环保局：

1、各地级以上市环保局、有关单位报送自评材料的函件

2、各地级以上市环保局、有关单位自评工作报告

3、各市项目基本情况汇总表、项目资金安排和使用情况汇总表、项目组织实施情况汇总表、项目绩效目标及完成情况汇总表以及电子版

4、项目（用款）单位财政支出项目绩效评价自评报告表、项目绩效评价报告及电子版

5、相关材料：项目验收报告、基建项目财务竣工决算审计报告和其它有助于说明项目绩效的材料。

各地级以上市环保局、有关单位在组织实施自我绩效评价过程中遇有问题，请及时与省环保局联系。

附件：1．2005年度财政支出绩效自评项目汇总表

2．项目（用款）单位财政支出项目绩效评价自评报告表

3．项目绩效评价报告（参考提纲）

4．各市项目基本情况汇总表

5．各市项目资金安排和使用情况汇总表

6．各市项目组织实施情况汇总表

7．各市项目绩效目标及完成情况汇总表

广东省环境保护局

二○○七年二月二十七日

联系人：王顺强（省环保局规划财务处）， 联系电话：020-85266620

Email：wangshunqiang@gdepb.gov.cn

主题词：环保  项目  绩效评价  通知

2005年度财政支出绩效自评项目汇总表

附件一

| 序号 | 负责单位 | 项目名称 | 资金类型 | 资金安排计划文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、广州市 |  |  |  |  |
| 1 | 增城市环保局、监测站 | 增城市环保局、监测站监督管理、监测费 | 东江上中游水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 二、深圳市 |  |  |  |  |
| 2 | 深圳市宝安区环保局 | 深圳市宝安区桂花村污水处理工程 | 东深水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 3 | 深圳市大浪同富邨实业有限公司 | 深圳市大浪村同富裕工业园污水处理工程 | 东深水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 4 | 深圳市环保监测站 | 深圳市环保监测站石马河流域排污口水质监测* | 东深水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 5 | 深圳市环保局 | 深圳市环保局监督管理业务费 | 东深水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 6 | 深圳市东深水源保护办公室 | 深圳市东深水源保护办公室监督管理业务费 | 东深水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 7 | 深圳市环保监测站 | 深圳市环保监测站监督管理业务费、仪器设备购置费 | 东深水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 三、珠海市 |  |  |  |  |
| 8 | 珠海市金湾区三灶镇人民政府 | 金湾区污水处理系统及配套管网工程 | 第二批环保专项资金 | 粤环[2005]132号 |
| 四、汕头市 |  |  |  |  |
| 9 | 汕头市城市管理局 | 汕头市龙湖沟整治工程 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 10 | 汕头市澄海区清源水质净化厂 | 澄海区澄城污水处理厂及管网配套 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 11 | 汕头市潮阳区污水处理厂 | 汕头市潮阳区污水处理厂厂区及截流管道 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 12 | 南澳县建设与管理局 | 汕头市南澳县城后江污水处理工程 | 水污染防治专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 13 | 汕头市金平区卫生局 | 汕头市金平区医疗污水治理 | 第二批环保专项资金 | 粤环[2005]132号 |
| 14 | 汕头市潮阳区城市管理局 | 汕头市潮阳区垃圾压缩转运站和垃圾填埋场 | 第二批环保专项资金 | 粤环[2005]132号 |
| 15 | 汕头市贵屿镇规划建设办公室 | 汕头电子废弃物拆解利用园区 | 第二批环保专项资金 | 粤环[2005]132号 |
| 16 | 汕头市澄海区环保局 | 澄海区莲花山钨矿污染整治前期工作 | 排污费 | 粤环[2005]132号 |
| 五、佛山市 |  |  |  |  |
| 17 | 佛山市三水区云东海旅游经济区发展公司 | 佛山市三水区云东海湖区生态恢复之截污工程 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 18 | 佛山市三水区迳口华侨经济区水电管理所 | 佛山市三水区迳口生态示范区河涌整治工程 | 水污染防治专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 六、韶关市 |  |  |  |  |
| 19 | 南雄市环保局 | 浈江流域南雄市红砂岭生态保护工程 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 20 | 韶关市环科所 | 韶关市“沼气镇”示范工程 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 21 | 乐昌市污水处理厂 | 乐昌市污水处理厂 | 水污染防治专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 22 | 新丰县市政建设开发公司 | 新丰县污水处理厂 | 珠江水质保护专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 23 | 新丰县环境卫生管理所 | 新丰县岳城生活垃圾填埋厂 | 东江上中游水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 24 | 新丰县环保局、监测站 | 新丰县环保局、监测站监督管理、监测费 | 东江上中游水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 25 | 曲江区污水处理厂 | 曲江区污水处理厂 | 排污费 | 粤环[2005]132号 |
| 26 | 丹霞旅游经济开发试验区管委会 | 大岭工业区废水治理工程 | 排污费 | 粤环[2005]132号 |
| 27 | 始兴县污水处理厂 | 始兴县污水处理厂 | 排污费 | 粤环[2005]132号 |
| 七、河源市 |  |  |  |  |
| 28 | 连平县环保局 | 连平县城截污管网工程 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 29 | 河源市源城区源南镇人民政府 | 源南镇白田河治污保洁工程 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 30 | 和平县环保局 | 和平河环境综合整治 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 31 | 龙川县人民政府 | 龙川县东江河段整治项目 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 32 | 河源市生活污水处理厂筹备办公室 | 河源市生活污水处理厂（一期）及截污管网工程 | 珠江水质保护专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 33 | 河源市生活污水处理厂筹建办公室 | 河源市东浦河综合整治工程 | 东江上中游水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 34 | 河源市环保局 | 河源市环保局监督管理费 | 东江上中游水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 35 | 河源市环保监测站 | 河源市环保监测站监测费 | 东江上中游水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 36 | 东源县环保局、监测站 | 东源县环保局、监测站监督管理、监测费 | 东江上中游水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 37 | 龙川县环保局、监测站 | 龙川县环保局、监测站监督管理、监测费 | 东江上中游水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 38 | 紫金县环保局、监测站 | 紫金县环保局、监测站监督管理、监测费 | 东江上中游水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 39 | 和平县环保局、监测站 | 和平县环保局、监测站监督管理、监测费 | 东江上中游水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 40 | 连平县环保局、监测站 | 连平县环保局、监测站监督管理监测费 | 东江上中游水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 41 | 河源市东源县义合镇人民政府 | 河源市东源县义合镇水环境综合整治项目 | 第二批环保专项资金 | 粤环[2005]132号 |
| 42 | 连平县工业园管委会 | 连平县石龙工业园排污管网建设 | 排污费 | 粤环[2005]132号 |
| 43 | 河源市源城区埔前镇人民政府 | 河源市源城区埔前镇水环境综合整治项目 | 排污费 | 粤环[2005]132号 |
| 44 | 东源县灯塔镇人民政府 | 东源县灯塔镇生活垃圾处理场 | 排污费 | 粤环[2005]132号 |
| 45 | 紫金县瓦溪镇人民政府 | 瓦溪镇环境综合整治工程 | 排污费 | 粤环[2005]132号 |
| 46 | 紫金县环保局 | 紫金县城生活污水处理厂 | 排污费 | 粤环[2005]132号 |
| 八、梅州市 |  |  |  |  |
| 47 | 大埔县环境保护局 | 大埔污水处理厂 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 48 | 梅州市丰顺县留隍镇人民政府 | 垃圾处理场工程和垃圾场污水后处理系统及城区污水处理排放系统 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 49 | 梅州市环境保护局、广东梅雁实业投资股份有限公司 | 梅州市雁洋生态环境综合整治项目 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 50 | 平远县环境保护局 | 梅州市平远县柚树河综合治理 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 51 | 梅州市五华县环境保护局 | 五华县华阳镇阳新村综合整治项目 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 52 | 梅州市建设局 | 梅州城区东山片工业污染源环境综合整治与生态环境恢复性建设 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 53 | 兴宁市自来水总公司 | 兴宁市污水处理厂厂区项目 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 54 | 梅县环境保护局 | 梅县新城水质净化厂 | 水污染防治专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 55 | 梅州市平远县东石镇人民政府 | 八岭山铁矿水土流失治理 | 第二批环保专项资金 | 粤环[2005]132号 |
| 56 | 梅州市梅县云鹰企业有限公司 | 云鹰企业有限公司环境污染综合治理 | 排污费 | 粤环[2005]132号 |
| 57 | 梅州市梅县华银矿业公司 | 梅县华银矿业公司废水处理系统 | 排污费 | 粤环[2005]132号 |
| 58 | 蕉岭县油坑企业集团 | 蕉岭县油坑企业集团清洁生产项目 | 排污费 | 粤环[2005]132号 |
| 59 | 平远县造纸实业有限公司 | 三级废水沉淀排污工程 | 排污费 | 粤环[2005]132号 |
| 60 | 丰顺县环保和建设局 | 丰顺县金河湾花苑污水处理厂 | 排污费 | 粤环[2005]132号 |
| 61 | 五华华城（深圳）西湖实业集团公司 | 五华县汤湖热矿泥山庄环保工程 | 排污费 | 粤环[2005]132号 |
| 九、惠州市 |  |  |  |  |
| 62 | 惠东县安墩镇人民政府 | 生态示范镇建设 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 63 | 惠州市龙门县麻榨镇人民政府 | 惠州市龙门县麻榨镇生态示范镇建设工程 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 64 | 惠阳区第一人民医院 | 惠阳区第一人民医院污水处理工程 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 65 | 博罗县石湾镇人民政府 | 博罗县石湾镇生活废水处理厂 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 66 | 龙门县环境保护局 | 龙门县新城区塘厦河涌环境建设工程 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 67 | 大亚湾生活污水处理筹建办 | 大亚湾中心区污水处理厂 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 68 | 惠东县环境保护局 | 惠东县平山污水处理厂 | 水污染防治专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 69 | 惠州市环境保护局 | 惠州西湖环境综合整治 | 珠江水质保护专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 70 | 惠州市环保局 | 惠州市环保局监督管理费 | 东江上中游水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 71 | 惠州市环保监测站 | 惠州市环保监测站监测费 | 东江上中游水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 72 | 惠阳市环保局、监测站 | 惠阳市环保局、监测站监督管理、监测费 | 东江上中游水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 73 | 惠东县环保局、监测站 | 惠东县环保局、监测站监督管理、监测费 | 东江上中游水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 74 | 博罗县县城生活污水处理厂复建领导小组办公室 | 罗阳生活污水处理厂配套截污工程 | 东江上中游水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 75 | 博罗县园洲镇人民政府 | 博罗县园洲镇污水处理厂 | 东江上中游水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 76 | 博罗县环保局、监测站 | 博罗县环保局、监测站监督管理、监测费 | 东江上中游水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 77 | 龙门县环保局、监测站监 | 龙门县环保局、监测站监督管理、监测费 | 东江上中游水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 78 | 大亚湾区环保局、监测站 | 大亚湾区环保局、监测站监督管理、监测费 | 东江上中游水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 79 | 惠州市城区生猪定点屠宰公司 | 无公害猪肉生产污水处理工程 | 排污费 | 粤环[2005]132号 |
| 十、汕尾市 |  |  |  |  |
| 80 | 汕尾市建设局 | 汕尾市污水处理厂 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 81 | 汕尾市红海湾经济开发区环保和建设局 | 汕尾红海湾经济开发试验区遮浪旅游区环境综合整治建设工程（第二期） | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 82 | 陆河县环境保护局 | 螺河陆河段污染综合整治工程（一期） | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 83 | 海丰县环境保护局 | 海丰县龙津河第二期综合整治工程(二阶段) | 水污染防治专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 84 | 陆丰市环境保护局 | 陆丰市碣石镇南溪环境综合整治工程(首期) | 水污染防治专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 85 | 汕尾市陆河县螺溪镇人民政府 | 陆河县螺溪仙水沥铅锌矿区环境污染综合整治工程（二期） | 第二批环保专项资金 | 粤环[2005]132号 |
| 86 | 汕尾市环境保护局 | 汕尾市品清湖综合整治工程 | 排污费 | 粤环[2005]132号 |
| 十一、东莞市 |  |  |  |  |
| 87 | 清溪镇人民政府 | 清溪镇污水处理厂截污主干管 | 东深水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 88 | 樟木头镇人民政府 | 樟木头污水处理厂截污主干管 | 东深水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 89 | 塘厦镇人民政府 | 塘厦污水处理厂截污主干管 | 东深水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 90 | 桥头镇人民政府 | 桥头污水处理厂截污主干管 | 东深水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 91 | 凤岗镇人民政府 | 凤岗竹塘污水处理厂截污主干管 | 东深水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 92 | 常平镇人民政府 | 常平西部污水处理厂截污主干管 | 东深水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 93 | 东莞市环保监测站 | 东莞市环保监测站石马河流域排污口水质监测＊ | 东深水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 94 | 东莞市环保局 | 东莞市环保局监督管理业务费 | 东深水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 95 | 东莞市环保监测站 | 东莞市环保监测站监督管理业务费、仪器设备购置费 | 东深水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 96 | 桥头镇环保分局 | 桥头镇环保分局监督管理业务费 | 东深水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 97 | 常平镇环保分局 | 常平镇环保分局监督管理业务费 | 东深水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 98 | 塘厦镇环保分局 | 塘厦镇环保分局监督管理业务费 | 东深水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 99 | 樟木头镇环保分局 | 樟木头镇环保分局监督管理业务费 | 东深水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 100 | 凤岗镇环保分局 | 凤岗镇环保分局监督管理业务费 | 东深水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 101 | 清溪镇环保分局 | 清溪镇环保分局监督管理业务费 | 东深水质保护经费 | 粤环[2005]119号 |
| 十二、中山市 |  |  |  |  |
| 102 | 中山市市政工程建设中心 | 中山市中心组团垃圾综合处理基地（含医疗垃圾项目） | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 103 | 中山市坦洲镇人民政府 | 坦洲镇前山河水环境综合整治工程 | 珠江水质保护专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 十三、江门市 |  |  |  |  |
| 104 | 恩平市污水处理厂筹建办 | 恩平市污水处理厂 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 105 | 鹤山市人民政府 | 创建共和镇生态示范镇 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 106 | 开平市污水处理服务中心 | 开平市迳头污水处理厂外管网系统、提升泵站及相关配套设施建设 | 珠江水质保护专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 107 | 台山市川岛镇人民政府 | 台山市下川王府洲旅游区污水处理厂 | 第二批环保专项资金 | 粤环[2005]132号 |
| 十四、阳江市 |  |  |  |  |
| 108 | 阳西县环境保护局 | 阳西县污水处理厂 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 109 | 阳江市明展现代农业开发有限公司 | 阳江市种猪场养殖废水无害化处理工程 | 水污染防治专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 110 | 海陵岛经济开发试验区环境保护局 | 闸坡污水处理厂 | 水污染防治专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 111 | 阳春市合水镇人民政府 | 漠阳江合水河段环境综合整治工程 | 第二批环保专项资金 | 粤环[2005]132号 |
| 十五、湛江市 |  |  |  |  |
| 112 | 湛江市基础设施建设投资公司 | 湛江市霞山污水处理厂及管网配套 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 113 | 吴川市污水处理厂 | 吴川市污水处理厂 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 114 | 湛江市麻章区人民政府 | 麻章城区水环境综合整治第一期工程 | 第二批环保专项资金 | 粤环[2005]132号 |
| 十六、茂名市 |  |  |  |  |
| 115 | 化州市城市生活污水处理厂 | 化州市城市生活污水处理厂 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 116 | 高州市大坡镇人民政府 | 高州市大坡镇生活污水处理厂 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 117 | 电白县环境保护局 | 电白县东、西湖环境污染整治 | 水污染防治专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 118 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 炼油监护池系统改造工程 | 排污费 | 粤环[2005]132号 |
| 119 | 茂港区羊角桥头纸厂 | 茂港区羊角桥头纸厂环境污染治理 | 排污费 | 粤环[2005]132号 |
| 十七、肇庆市 |  |  |  |  |
| 120 | 肇庆市环境保护局鼎湖分局 | 鼎湖区广利涌和长利涌环境污染综合整治工程 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 121 | 德庆县环境保护局 | 德庆县城市生活污水处理厂（首期工程） | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 122 | 广东省肇庆星湖风景名胜区管理局 | 七星岩景区环境综合整治工程 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 123 | 广宁县市政建设管理局 | 广宁县城区污水处理厂 | 珠江水质保护专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 124 | 四会市南江工业园 | 四会市南江工业园污水处理设施建设工程 | 排污费 | 粤环[2005]132号 |
| 十八、清远市 |  |  |  |  |
| 125 | 清新县环保与建设局 | 清新县城区污水处理一厂 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 126 | 英德市环保局 | 英德市土法炼砷废址生态恢复 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 127 | 连州市环保局 | 连州市污水处理厂集污管网 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 128 | 清远市污水处理中心 | 清远市污水处理厂 | 珠江水质保护专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 十九、潮州市 |  |  |  |  |
| 129 | 潮州绿环陶瓷资源综合利用有限公司 | 潮州绿环陶瓷资源综合利用项目 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 130 | 潮州市绿岛生态农业有限公司 | 潮州市绿岛生态示范园区建设项目 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 131 | 饶平县新圩镇人民政府 | 潮州市饶平县新圩镇生态示范区环境综合整治工程 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 132 | 饶平县黄冈河流域环境综合整治领导小组办公室 | 黄冈河流域环境综合整治工程 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 133 | 潮安县古巷镇人民政府 | 潮安县古巷镇环境综合整治工程 | 水污染防治专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 134 | 潮州市市政园林管理局 | 潮州西湖整治工程 | 排污费 | 粤环[2005]132号 |
| 135 | 潮州市创佳电子有限公司 | 潮州市创佳电子有限公司喷涂车间污染治理项目 | 排污费 | 粤环[2005]132号 |
| 二十、揭阳市 |  |  |  |  |
| 136 | 惠来县环境保护局 | 惠来县盐岭河综合治理工程 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 137 | 揭西县河婆镇人民政府 | 揭西县河婆镇六一村环境综合整治一期工程 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 138 | 揭西县环境保护局 | 揭西县城污水处理厂 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 139 | 揭阳市区污水处理厂 | 揭阳市区污水处理厂(首期) | 治污保洁专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 140 | 惠来县城镇环境卫生管理局 | 揭阳市惠来县城区新垃圾场建设项目 | 第二批环保专项资金 | 粤环[2005]132号 |
| 141 | 揭阳市环境保护局 | 揭阳市东径外草地垃圾处理场 | 排污费 | 粤环[2005]132号 |
| 142 | 揭阳市榕城区人民政府 | 揭阳市区饮用水源保护工程-引榕干渠综合整治 | 排污费 | 粤环[2005]132号 |
| 二十一、云浮市 |  |  |  |  |
| 143 | 云浮市环保局 | 云浮市生态示范村建设工程 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 144 | 广东省云浮市城区污水处理有限公司 | 云浮市南山河水环境综合整治工程（市区清水河工程） | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 145 | 云浮市云城区河口街道办 | 云城区河口芋子坑石材废渣污泥综合利用工程 | 水污染防治专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 146 | 罗定市第一生活污水处理厂 | 罗定市第一生活污水处理厂 | 珠江水质保护专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 二十二、省直单位 |  |  |  |  |
| 147 | 广东省环境技术中心 | 新型膜生化反应器处理高浓度垃圾渗滤液 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 148 | 广东省环保局 | 办理《立法保护饮用水议案》工作经费 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 149 | 广东省废物管理中心 | 广东省危险废物登记交换中心 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 150 | 广东省环境科学学会 | 受污染地表水体生态修复技术调研 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 151 | 广东省环境保护产业协会 | 车用清洁汽油及车用汽油清洁剂评价标准的研究 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 152 | 广东省环境保护工程研究设计院 | 厌氧/好氧-厌氧氨氧化生物除磷 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 153 | 广东省中寰环保技术推广所 | 广东省危险废物种类、行业分布与处理技术现状调查 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 154 | 省环境保护监测中心站 | 污染源在线监测系统建设 | 第二批环保专项资金 | 粤环[2005]132号 |
| 二十三、生态示范创建项目 |  | 奖励名单见附表 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |
| 二十四、全省环保能力建设 |  | 由省环保监测中心站、省环境辐射中心、省环保宣教中心、省环境监察总队、省环境信息中心按规定进行政府采购并办理资产调拨 | 环保专项资金 | 粤环[2005]109号 |

2005年生态示范创建资金补助奖励名单

附表

| 序号 | 单位名称 | 创建类型 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 广州市 |  |
| 1 | 广州增城市派潭镇高滩村 | 省生态示范村 |
| 2 | 广州增城市正果镇西湖滩村 | 省生态示范村 |
| 3 | 广州花都区花山镇小布村 | 省生态示范村 |
| 二 | 佛山市 |  |
| 4 | 佛山市南海区和顺镇 | 省生态示范镇 |
| 5 | 佛山市顺德区陈村镇弼教村 | 省生态示范村 |
| 6 | 佛山市山水区芦苞镇长岐村 | 省生态示范村 |
| 三 | 韶关市 |  |
| 7 | 韶关市始兴县深渡水瑶族乡 | 省生态示范乡 |
| 四 | 河源市 |  |
| 8 | 河源市东源县双江镇桥头村 | 省生态示范村 |
| 9 | 河源市东源县仙塘镇红光村 | 省生态示范村 |
| 10 | 河源市东源县新港镇杨梅村 | 省生态示范村 |
| 五 | 梅州市 |  |
| 11 | 梅州市五华县华阳镇阳新村 | 省生态示范村 |
| 六 | 汕尾市 |  |
| 12 | 汕尾市陆河县螺溪镇 | 省生态示范镇 |
| 13 | 汕尾市陆河县水唇镇 | 省生态示范镇 |
| 七 | 汕头市 |  |
| 14 | 汕头市澄海区广益街道官湖居委 | 省生态示范村 |
| 15 | 汕头市澄海区莲下镇窖西村 | 省生态示范村 |
| 16 | 汕头市澄海区溪南镇董坑村 | 省生态示范村 |
| 17 | 汕头市潮阳区西胪镇西凤村 | 省生态示范村 |
| 18 | 汕头市潮阳区贵屿镇龙港村 | 省生态示范村 |
| 19 | 汕头市潮南区成田镇大寮村 | 省生态示范村 |
|  | 合 计 |  |

附件二

项目（用款）单位

财政支出项目绩效评价自评报告表（范本）

（                     年度）

评价类型：            项目实施过程评价□           项目完成结果评价□

评价项目名称 ：

评价项目编码：　       □□□□□□□□□□□□□□□□□□

项目（用款）单位法人代码 ：

评价项目主管单位 ：

项目（用款）单位：                                           （公章）

填报日期       年       月       日

广东省财政厅  制

| 项目基本情况 （分值 10分） | 项目（用款）单位负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |
|  | 项目实施时间 |  |  | 开始时间 |  | 计划： 年 月 |  |  | 完成时间 （分值3分） |  | 计划: 年 月 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 实际： 年 月 |  |  |  |  | 实际: 年 月 |  |  |  |
|  | 本次项目评价时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价指标选用（分值4分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价方法选用（分值2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料报送质量(分值1分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金安排和使用情况 （ 分值 30分） |  | 计划安排 （分值8分） |  |  |  | 实际到位 （分值10分） |  |  |  |  | 实际支出 （分值12分） |  |  | 本年度 结余金额 (万元) |
|  |  | 项目开始年度至本年度止累计金额 (万元) | 本年度情况 |  |  | 项目开始年度至本年度止累计金额(万元) | 本年度情况 |  |  |  | 项目开始年度至本年度止累计金额 (万元) | 本年度情况 |  |  |
|  |  |  | 投入 金额 (万元) |  | 省财政资金投入乘数 |  | 到位金额 (万元) |  | 时间 (年月) | 到位率(％) |  | 支出金额 （万元） | 支出实现率(％) |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金小计 |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ①地方财政资金 |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ②银行贷款 |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ③单位自筹 |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ④其他 |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目组织实施情况 （分值 30分） | 立项情况（分值 5分） | 可行性研究报告 |  | □有 |  | □无 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 专家评审论证 |  | □有 |  | □无 |  |
|  | 实施情况 （分值 12分） | 政府采购 |  | □有 |  | □无 |  |
|  |  | 招投标 |  | □有 |  | □无 |  |
|  |  | 国库集中支付 |  | □有 |  | □无 |  |
|  |  | 资金报账制 |  | □有 |  | □无 |  |
|  |  | 法人负责制 |  | □有 |  | □无 |  |
|  |  | 建设监理制 |  | □有 |  | □无 |  |
|  |  | 合同管理制 |  | □有 |  | □无 |  |
|  |  | 其他 |  | □有 |  | □无 |  |
|  | 管理情况 （分值 5分） | 管理办法名称： |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作措施： |  |  |  |  |  |
|  | 调整内容及报批手续（分值 5分） |  |  |  |  |  |  |
|  | 完工验收情况（分值 3分） |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 目 标 及 完 成 情 况 （分值 30分） |  | 申报目标 |  | 完成情况 |  | 支出效果率 | 未完成目标原因 |
|  | 经济 效益 (分值 10分) |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会 效益 (分值 10分) |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续性影响 (分值 10分) |  |  |  |  |  |  |
| 绩效结果自我评价 | □优 |  | □ 良 | □中 | □低 | □ 差 | □ 无法评价 |
| 主管部门审核结论 | 优(90分以上) |  | 良(80分-90分) | 中(70分-80分) | 低(60分-70分) | 差(60分以下) | 无法评价 |

项目（用款）单位负责人签字：                                     年          月       日

填表人签名：                                                 联系电话：

项目（用款）单位填表说明

一、本表由项目（用款）单位填写，填报内容必须客观真实。

二、封面填写说明

（一）年度：项目评价工作具体实施的年份。

（二）评价类型：在项目所属类型的方框内打√，属于跨年度支出项目中期评价的选填“项目实施过程评价”；属于项目完成评价的选填“项目完成结果评价”。

（三）评价项目名称：按省财政厅预算批复文件的项目名称填写。

（四）评价项目编码：评价项目编码共18位。

1、支出口（第1-3位、共3位）。

10个业务处：001国库处，002预算处，003行政政法处，004教科文处，005农业处， 006社保处， 007经建处， 008工贸发展处， 009外经金融处， 010综合规划处。

2、绩效评价指标类型（第4-5位、共2位）。

财政部统一的预算支出科目类级科目编码，要求与预算批复文件一致。如财政部制定《2006年政府预算收支科目》中的预算支出科目，01基本建设支出、02企业挖潜改造资金、07农业支出、08林业支出等。

3、评价类别（第6位）。

共4类：1自评，2财政部门评，3委托下级财政部门评，4委托中介评。

4、支出类别（第7位）。

共5类：1大额请款， 2跨年度，3转移支付，4一般支出，5综合。

5、地区类别（第8-10位、共3位）。

前2位标示21个地级市：00省直，01广州市，02深圳市，03珠海市，04汕头市，05佛山市，06韶关市，07河源市，08梅州市，09惠州市，10汕尾市，11东莞市，12中山市，13江门市，14阳江市，15湛江市，16茂名市，17肇庆市，18清远市，19潮州市，20揭阳市，21云浮市。

后1位各市自用，标示各区县，省直部门用0。

6、年、月、日（第11-18位、共8位）：填写本表的时间。

（五）项目（用款）单位法人代码：按照质量技术监督部门颁发的单位法人代码填写。

（六）评价项目主管单位：必须填写全称，不能省略。

（七）项目（用款）单位：必须填写全称，不能省略，须加盖单位公章。

三、表格填写说明

（一）基本情况

1、项目本次评价时间：省财政资金下达（安排）年度。

2、评价指标选用：根据省财政厅、审计厅、监察厅、人事厅联合印发的《关于印发〈广东省财政支出绩效评价试行方案〉的通知》（粤财评〔2004〕1号）的附件《广东省财政支出绩效评价指标体系》和可行性申报方案等选择合适的评价指标。

3、评价方法选用：根据省财政厅、审计厅、监察厅、人事厅联合印发的《关于印发〈广东省财政支出绩效评价试行方案〉的通知》（粤财评〔2004〕1号）的规定选择合适的方法。

4、材料报送质量：有否存在超时、漏填、错填等情况。

（二）项目资金安排和使用情况

1、“合计”栏填列“中央财政资金”、“省财政资金”与“其他资金小计”之和；“其他资金小计”栏填列“地方财政资金”、“银行贷款”、“单位自筹”与“其他”之和。

2、省财政资金投入乘数：指省财政资金所能带动的全部资金的倍数。

省财政资金投入乘数=项目投入资金总额/省财政投入金额。

3、实际到位率（%）=本年度实际到位金额/本年度计划投入金额×100%。

4、支出实现率（%）=本年度实际支出金额/本年度实际到位金额×100%。

（三）项目组织实施情况

1、立项情况、实施情况。按照实际情况在相应的“□”划“√”；

2、管理情况。填写执行、制定的管理办法名称及所采取的工作措施。

3、调整内容及报批手续。填写项目实施过程中项目调整的理由、内容、原因及调整手续。

4、完工验收情况：验收单位、验收结论等情况，如项目未完工或未进行验收请按实际情况填写。

（四）项目绩效目标及完成情况

经济效益：项目实施所产生的直接经济效益，并与立项目标的直接经济效益相比较，评价其实现程度。

社会效益：项目实施所产生的社会综合效益，并与立项计划社会效益目标相对比，评价其实现程度。

可持续性影响：项目实施后，对人、自然、资源等方面的可持续影响，并与立项计划可持续发展目标相对比，评价其实现程度。

支出效果率（%）=实际达到的效果/目标效益×100%

（五）主管部门审核结论

由主管部门按审核的结论在评价结果前划“√”。无法评价是指自评报告基础资料不清晰、绩效目标及其实现情况不明确等。

四、对于无法填列的指标须以“／”填满，不得留空。

附件三

项目绩效评价报告

（参考提纲）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

（二）项目立项情况

1、项目的实施依据；

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；

3、项目申报的可行性、必要性及其论证过程；

4、项目绩效总目标及阶段性目标情况；

5、项目预期投入情况；

6、预期主要的经济、政治和社会效益。

二、项目评价工作过程

（一）选用评价指标和评价方法的原则和依据；

（二）现场勘验、检查、核实的情况。

三、项目执行基本情况

（一）项目的进展及执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施；

（二）绩效总目标和阶段性目标的完成情况；

（三）项目总投入情况，包括财政拨款、自筹资金落实情况；

（四）项目的实际支出情况；

（五）项目财务管理状况；

（六）项目管理制度及执行情况。

四、项目绩效目标实现的自我评价（重点）

（一）评价基本指标分析 ；

（二）评价绩效指标分析，包括项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析；

（三）绩效定性指标分析及详细文字说明，包括项目支出实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现；项目支出对环境影响和对社会的持续影响等；

（四）项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施；

（五）项目的后续工作安排和有关建议；

（六）其他需要说明的问题。

五、需与自评报告同时提交的相关材料

（一）项目验收报告；

（二）基建项目财务竣工决算审计报告、投资审核中心审核文件；

（三）项目资金管理办法及有关管理规定；

（四）评价主管部门认为需要提供的其他相关材料。

附件四

各市项目基本情况汇总表

填报单位（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 项目(用款)单位 | 项目(用款)单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 | 邮编 | 拨款文号 | 项目计划 实施时间 | 项目实际 实施时间 | 评价指标选用 | 评价方法选用 | 材料报送质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：该表由地级以上市环保局填报，项目基本情况取自《项目（用款）单位财政支出项目绩效评价自评报告表》。

附件五

各市项目资金安排和使用情况汇总表

填报单位（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 资金类型 | 计划安排资金 |  |  |  | 实际到位资金 |  |  |  | 实际支出资金 |  |  | 本年度节余资金 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目开始年度至本年度止累计金额(万元) | 本年度情况 |  |  | 项目开始年度至本年度止累计金额(万元) | 本年度情况 |  |  | 项目开始年度至本年度止累计金额(万元) | 本年度情况 |  |  |
|  |  |  |  | 投入 总金额 (万元) | 省财政资金 (万元) | 省财政投入乘数 |  | 到位金额 (万元) | 时间 (年月) | 到位率 (%) |  | 支出金额 (万元) | 支出率 (%) |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 省财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ①地方财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②银行贷款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ④其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 省财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ①地方财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②银行贷款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ④其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：该表由地级以上市环保局填报，内容取自《项目（用款）单位财政支出项目绩效评价自评报告表》。

附件六

各市项目组织实施情况汇总表

填报单位(盖章):

| 序号 | 项目名称 | 项目组织实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 立项情况 |  | 实施情况 |  |  |  |  |  |  |  | 管理情况 |  | 调整内容 及报批手续 | 完工验收 情况 |
|  |  | 可研报告 | 专家评审 | 政府采购 | 招投标 | 国库集中支付 | 资金报帐制 | 法人负责制 | 建设监理制 | 合同管理制 | 其他 | 管理办法名称 | 工作措施 |  |  |

注：该表由地级以上市环保局填报，内容取自《项目（用款）单位财政支出项目绩效评价自评报告表》。

附件七

各市项目绩效目标及完成情况汇总表

填报单位（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 项目绩效目标及完成情况 |  |  |  | 绩效结果 自我评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 申报目标 | 完成情况 | 支出效果率 | 未完成目标原因 |  |

注：该表由地级以上市环保局填报，内容取自《项目（用款）单位财政支出项目绩效评价自评报告表》。