广东省珠江综合整治

工作联席会议办公室文件

粤珠办〔2007〕3号

关于做好珠江综合整治考核检查工作的通知

珠江综合整治工作联席会议各成员单位：

我办定于3月6—8日组织对2006年度各项珠江综合整治任务的完成情况进行考核检查。现将《2006年度珠江综合整治考核检查工作方案》印发给你们，请按要求认真组织自查，积极配合做好考核检查工作。

附件：1．2006年度珠江综合整治考核检查工作方案

2．考核检查具体内容和日程安排（仅发现场考核检查的6个市）

广东省珠江综合整治工作联席会议办公室文件

二○○七年二月二十八日

主题词：环保  珠江整治△  检查  通知

抄送：省政府办公厅，珠江流域各地级以上市环保局。

广东省珠江综合整治工作联席会议办公室    2007年3月2日印发

附件一

2006年度珠江综合整治考核检查工作方案

2006年是巩固珠江整治“三年不黑不臭”成果，实现到2010年“八年江水变清”的关键一年，为检查各市的工作成果，根据《珠江整治责任书》、《关于印发2006年、2007年珠江综合整治工作要点与考核指标的通知》（粤珠办〔2006〕8号）和全省环保工作会议的部署，联席会议办公室将组织各成员单位组成考核检查组，对珠江综合整治2006年度执行情况进行考核检查。

一、自查自评

1、各市根据《关于印发2006年、2007年珠江综合整治工作要点与考核指标的通知》的基本目标、工作重点和考核内容与指标的要求，认真自查并编写自查报告，严格按照《2006年度珠江整治考核实施细则》各考核指标和计分方法填写考核结果表。

2、请省直各成员单位将2006年度珠江综合整治执行情况总结于2006年3月15日前报珠江综合整治工作联席会议办公室。

二、现场检查

1、考核检查组的组成

考核检查组由省直联席会议成员单位的领导任组长，省直联席会议有关成员单位：省发展改革委、省经贸委、省财政厅、省国土资源厅、省建设厅、省水利厅、省农业厅、省林业局及省环保局派员参加。

2、考核检查内容

根据《关于印发2006年、2007年珠江综合整治工作要点与考核指标的通知》，重点检查重点区域整治、水源保护、城镇生活污水处理、工业污染源治理、打击禁养区养殖业回潮、河涌整治、采石场生态恢复。

3、考核检查具体内容和日程安排（附件2）

请有关市根据要求安排具体考核检查路线。各组可根据需要，适当调整现场检查重点。

三、考核检查结果通报

联席会议办公室根据各市自查报告和现场检查的情况，于3月底前形成2006年度珠江整治情况的报告，报省政府并在联席会议下一次会议上通报。考核结果会审与结果公布纳入2006年度环保责任考核一并进行。

考核检查具体内容和日程安排

附件二

第一组：深圳、惠州

组  长：李子森	省环保局总工程师

成  员：陈铣成	省环保局处长

李晓燕（女）	省经贸委副处长

杨叶飞	省农业厅环保能源总站副站长

丘国庆	省国土资源厅主任科员

郑淑颖（女）	省环保局副主任科员

司机2名

联系人：郑淑颖（手机：13632249925）

现场检查内容：

深圳：深圳河及其支流整治，生活污水处理、雁田水库保护，养殖业污染整治，观澜河和淡水河整治情况，重点工业污染源稳定达标情况。

惠州：西枝江、淡水河污染整治，生活污水处理，工业污染源治理，养殖业污染整治。

日程安排：

| 日期 | 时间 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6日 | 8:45 | 出发，地点：省环保局门口 | 赴惠州 |
|  | 下午 | 现场检查 | 住惠州 |
| 7日 | 上午 | 现场检查，听取汇报，反馈意见 | 午饭后赴深圳 |
|  | 下午 | 现场检查 | 住深圳 |
| 8日 | 上午 | 现场检查 |  |
|  | 下午 | 现场检查，听取汇报，反馈意见 |  |

考核检查具体内容和日程安排

附件二

第二组：珠海、中山

组  长：余锦和		省环保局副巡视员

成  员：林  文（女）		省环保局副处长

李  铁		省水利厅副处长

徐小华		省环保局调研员

林晓红（女）		省财政厅主任科员

陈辅淳		省建设厅主任科员

孔庆安		省环保局主任科员

司机2名

联系人：孔庆安（手机：13794444850）

现场检查内容：

珠海：前山河流域整治，生活污水处理，水源保护，重点污染源全面达标工作。

中山：前山河流域整治，河涌整治，生活污水处理，生活垃圾无害化处理，重点污染源全面达标工作。

日程安排：

| 日期 | 时间 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6日 | 8:45 | 出发，地点：省环保局门口 | 赴珠海 |
|  | 下午 | 现场检查 | 住珠海 |
| 7日 | 上午 | 现场检查，听取汇报，反馈意见 | 午饭后赴中山 |
|  | 下午 | 现场检查 | 住中山 |
| 8日 | 上午 | 现场检查 |  |
|  | 下午 | 现场检查，听取汇报，反馈意见 |  |

考核检查具体内容和日程安排

附件二

第三组：韶关、清远

组  长：刘锦红（女）	省建设厅副厅长

成  员：刘其汉	省环保局副处长

邓茂枝	省环境监察总队副总队长

吴玉雄	省发展改革委副主任科员

杨清云	省林业局生态公益林管理中心副主任

卢显妍（女）	省环保局副主任科员

司机2名

联系人：刘其汉（手机：13503078499），卢显妍（手机：13763302015）

现场检查内容：

清远：大燕河整治，乐排河治理，重点污染源全面达标工作，养殖业规范管理及污染整治。

韶关：水土流失治理，水源保护，危险废物处理，生活污水处理厂运行及建设情况，重点污染源全面达标工作。

日程安排：

| 日期 | 时间 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6日 | 8:30 | 出发，地点：广东大厦门口 | 赴韶关 |
|  | 下午 | 现场检查 | 住韶关 |
| 7日 | 上午 | 现场检查， | 午饭后赴清远 |
|  | 下午 | 听取汇报，反馈意见 | 住清远 |
| 8日 | 上午 | 现场检查 |  |
|  | 下午 | 现场检查，听取汇报，反馈意见 |  |