广东省环境保护局办公室文件

粤环办〔2007〕86号

关于全省饮用水水源地环境保护规划编制工作

进展情况的通报

各地级以上市环保局：

根据国家环保总局《关于开展〈全国饮用水水源地环境保护规划〉编制工作的通知》（环发〔2006〕67号）的要求，我省于2006年7月开始开展饮用水水源地环境保护规划编制工作。一年来，我省先后完成了最低基础数据填报、基础情况调查、基础情况数据软件系统填报和饮用水水源地环境现状调查报告编制等工作，取得了阶段性成效。

全省各市环保局高度重视此项规划的编制工作，认真组织，落实人员，克服困难，在基础数据调查方面做了大量工作。全省大部分市能按照国家环保总局的部署和我局的具体要求，及时报送，按质按时完成有关工作任务，其中做得较好的有深圳、韶关、中山、湛江、惠州等市。有部分市（如广州、珠海、河源）未对技术单位编制报告的质量进行跟进，现状报告质量差；另有部分市（如云浮、东莞）存在着工作力度不大，重视不够，进展缓慢等问题，影响了全省的工作进度，希望在今后的工作中进一步加强。

附件：饮用水水源地环境现状调查完成情况

广东省环境保护局办公室

二○○七年七月三日

主题词：环保  饮用水源  规划  通报

广东省环境保护局办公室           2007年7月3日印发

附件

饮用水水源地环境现状调查完成情况

| 序号 | 地级市名称 | 数据采集系统 | 现状评价报告 （电子版） | 现状评价报告 （正式公文） | 报告 质量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州 | √ | √ | √ | 差 | 现状调查报告未按照工作大纲要求编制 |
| 2 | 深圳 | √ | √ | √ | 好 |  |
| 3 | 珠海 | √ | √ |  | 差 | 进度慢，现状调查报告未按照工作大纲要求编制 |
| 4 | 汕头 | √ | √ | √ | 一般 |  |
| 5 | 佛山 | √ | √ | √ | 一般 |  |
| 6 | 韶关 | √ | √ | √ | 好 |  |
| 7 | 河源 | √ | √ | √ | 差 | 现状调查报告未按照工作大纲要求编制 |
| 8 | 梅州 | √ | √ | √ | 一般 | 进度慢 |
| 9 | 惠州 | √ | √ | √ | 较好 |  |
| 10 | 汕尾 | √ | √ |  | 一般 | 进度慢 |
| 11 | 东莞 | √ | √ |  | 一般 | 进度慢 |
| 12 | 中山 | √ | √ | √ | 好 |  |
| 13 | 江门 | √ | √ | √ | 一般 |  |
| 14 | 阳江 | √ | √ | √ | 一般 |  |
| 15 | 湛江 | √ | √ | √ | 较好 |  |
| 16 | 茂名 | √ | √ | √ | 较差 | 现状调查报告部分内容未按照工作大纲要求编制 |
| 17 | 肇庆 | √ | √ |  |  | 进度慢 |
| 18 | 清远 | √ | √ | √ | 一般 |  |
| 19 | 潮州 | √ | √ | √ | 一般 |  |
| 20 | 揭阳 | √ | √ | √ | 一般 |  |
| 21 | 云浮 | √ |  |  |  | 进度慢，唯一没上报现状调查报告的城市 |

注：表中“√”表示已完成。