广东省环境保护局文件

粤环〔2007〕57号

关于2006年广东省十大重点环境问题

整治情况的通报

各地级以上市环保局：

为深入贯彻国务院2007年整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动电视电话会议精神，按照温家宝总理关于整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动作出的重要批示，以及国务院七部门印发《2007年整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动工作方案》的部署，5月中下旬，省环保局王子葵副局长、曾宪潭纪检组长率省环保局、监察厅联合检查组分别对四会南江工业园电镀企业、增城新塘漂染企业、博罗重污染行业等去年挂牌督办的十大环境问题的整治情况进行了督查。现将有关督查情况通报如下：

一、总体情况

韶关小冶炼和大宝山周边地区、四会南江工业园等十大重点环境问题经过一年的整治，摸清了底细，清理了一批违反国家产业政策的重污染行业，削减了污染负荷，腾出了环境容量，初步消除了污染隐患，取得一定成效。韶关市关闭了31家无危险废物经营许可证的企业，取缔了违法采、选矿点60多个，拆除了5家选矿厂，关停了小冶炼企业4家；博罗县通过对东江沿岸重污染企业的整治，减少废水排放量7.6万吨/日；东莞市组织开展了造纸行业专项整治行动，关闭了8家没有审批手续的纸厂，对设施简陋、不能稳定达标的已列入清理计划；清远市取缔了一批无牌无证的电镀企业，关闭了乐排河流域的电镀企业；三水区对白泥镇五个沥青企业实施停产；增城新塘漂染厂76家企业在2006年6月份全部停产，目前已有5家转产，55家已拆除设备，53家已搬入工业园区；澄海莲花山钨矿、顺德均安工业区、四会南江工业园和揭阳电镀城等其它重点环境问题的整治工作也取得了一定进展。

二、存在的主要问题

（一）个别地区整治措施不到位，整治效果不明显。揭阳电镀城由于选址位于饮用水源保护区内，企业工艺水平落后，整治的关键是实施关闭、搬迁，但至今搬迁工作没有落实。此外，四会南江工业园的搬迁工作也未能如期完成，对下游饮用水源的安全构成严重威胁。

（二）部分地区、部分部门协调不够，没有形成整治合力。莲花山钨矿跨地级市污染纠纷问题，汕头和潮州市有关部门配合、协调有待加强，有关企业治污的责任有待进一步落实。

（三）整治不彻底，存在“死灰复燃”的可能。十大重点环境问题多数是由于企业规模小、污染重、布局不合理造成，企业整改任务未彻底完成，存在“死灰复燃”的可能。

三、下一步工作要求

（一）实行动态管理。鉴于增城新塘漂染企业、博罗重污染行业和三水化工企业已按省环保局、监察厅的要求落实整治措施，达到预期目标，省环保局给予其“摘牌”；对于尚未能“摘牌”的重点环境问题，列入2007年重点环境问题，继续挂牌督办。各地要严格按照环保专项行动电视电话会议和坚决贯彻中央领导批示精神依法严肃处理环境违法行为电视电话会议的精神，以及《2007年整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动工作方案》的要求，继续做好整治和督查工作，通过层层抓落实，将整改措施落实到位，按时完成整改任务，争取尽早“摘牌”。

（二）强化环保后督察工作。各地要严格按照督办要求，明确任务，进一步加大挂牌督办和责任追究力度，建立后续督察机制，落实相关责任，限期整改。对拒不整改、整改不到位的，严肃追究有关人员责任。对整改不力的地方，要实行“区域限批”等政策。省环保局专项行动领导小组办公室将适时组织检查。

（三）加大公众监督力度。各地要充分发挥媒体的监督作用，积极组织有关媒体对重点环境问题进行全面通报，营造全社会共同监督企业治理污染的氛围。通报中要明确指出存在的问题，提出整改要求，限定整改时限，接收公众监督。

附件：2006年十大重点区域主要环境问题及工作进展情况表

广东省环境保护局

二○○七年七月九日

主题词：环保  区域  整治  通报

广东省环境保护局办公室          2007年7月9日印发

附件                   2006年十大重点区域主要环境问题及工作进展情况表

| 序号 | 重点区域名称 | 原主要环境问题 | 截至2007年上半年工作进展情况 | 省环保局 处理决定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顺德均安工业区 | 对中山小榄饮用水源的安全构成严重威胁。 | 1、各企业已按要求进行整改，垃圾堆放场已取缔,并已完成覆绿；2、对兆业、祥稳、裕丰和联昌四家企业进行查处，责令其停产。3、兆业电镀有限公司已完成搬迁。4、金荣电镀公司已停产，拟迁入杏坛工业园。5、裕丰漂洗厂和联昌洗水厂已办理搬迁手续，预计9月开始搬迁。6、祥稳服装漂洗有限公司正在创造条件搬迁。7、伟鹏电镀公司和诚信制革有限公司已按要求调整排污口。 | 继续挂牌 |
| 2 | 清远电镀 | 荣益五金电池配件厂等8家企业废水排入乐排河，对广州市花都区饮用水源的安全构成威胁；欧朗家具有限公司等11家企业废水排入北江支流大燕河，对北江饮用水源构成威胁。 | 1、已取缔了一批无牌无证、整改无望的电镀企业；2、目前存在的19家企业中，没有通过环保验收和需补办手续的，清远市正督促整改；3、清远市局对厂房、排污口不规范的企业督促整改。 | 继续挂牌 |
| 3 | 大宝山及周边地区小冶炼 | 1、矿山酸性废水及部分重金属超标，2、民选遗留尾矿废渣等污染。3、37家冶炼企业非法经营危险废物，超标排放含镉废水，对北江韶关段镉浓度超标起了重要作用 | 1、省政府拨款补助900多万元，建设上坝村水库，彻底解决了上坝村群众生产、生活用水问题。2、拟成立由省政府领导牵头的环境综合整治联席会议，解决大宝山地区环境污染及生态修复问题。3、对大宝山的环境违法行为，省环保局已立案查处。4、31家无危险废物经营许可证企业都已停产关闭，韶关浈江永升等4家关停小冶炼企业，除翁源县诚伟化工矿产有限公司擅自无证恢复生产外，其余企业处于关闭、断电状态，其中2家已拆除设备，未出现擅自复产现象。 | 继续挂牌 |
| 4 | 澄海莲花山钨矿 | 主要是废渣和酸性废水。生产期间，尾矿库外排废水经石灰调节中和后排出。在停产至封矿期间，莲花山钨矿没有按规定，采取有效措施全面封闭窿口，尾矿库未按标准覆土植被，对当地环境造成污染并留下了安全隐患；尾矿库废水及尾矿坝渗漏的酸性废水直接外排，对澄海区盐鸿镇、饶平县钱东镇径南村等地环境造成较长时期的污染。莲花山矿区违法民采民选滥采乱挖现象仍然严重，有些民采甚至破坏了原有的污染防治设施，废水、废渣直接外排，造成新的水土流失并加重了当地的环境污染。 | 我局多次进行调查处理，督促落实澄海莲花山钨矿环境的综合整治，我局建议汕头市、潮州市政府结合《莲花山地区环境污染整治及生态恢复规划》的编制，组织环保、农业、卫生、海洋渔业等有关部门和单位，开展系统的监测与调查，摸清莲花山地区包括澄饶联围的环境污染情况。 | 继续挂牌 |

| 序号 | 重点区域名称 | 原主要环境问题 | 截至2007年上半年工作进展情况 | 省环保局 处理决定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 增城新塘印染 | 新塘镇漂染企业群大量分布在东江饮用水源二级保护区及准保护区内，选址不合理，污水处理设施简陋，不时出现超标现象。 | 到2006年6月30日，二级水源保护区内的76家漂染企业已经全部停产。目前有5家已经转产，55家已经拆除设备，已有43家搬入环保工业园西区，另有10家已搬入环保工业园东区。 | 摘牌 |
| 6 | 博罗重污染行业 | 建成投产的重污染企业共244家，违规审批、越权审批等现象较突出（博罗县环保局越权审批的项目达184个，其中85个已建成投产，27个在建），对区域环境安全尤其是东江水环境安全构成严重威胁。 | 1、2006年2月成立了省、惠州环保局有关人员组成的整治督查小组，我局多次召开现场会和督导会，博罗县政府也制定了专门的整治方案；2、整治工作取得较好的成效，对博罗违规审批的184个重污染项目中，有99个在建和未建项目已停止建设和实施，已建成投产的85个项目中，有17个项目已自行停止使用，其余分别进行停产治理和限期治理。通过治理，可以减少废水排放量7.6万吨/日，占污染负荷的72.5％。 | 摘牌 |
| 7 | 四会南江工业园 | 四会市南江工业园9家电镀企业擅自扩大生产规模,污水集中处理设施存在不正常运转的违法行为。电镀废水处理达标后没有排入氧化塘循环使用，而是直接排入下水道，导致南江工业园总排污渠总铜、氰化物等超标，污染北江水质，威胁下游饮用水源的安全。 | 1、投资400多万对企业污水处理设施进行整改，加固氧化塘，建设废水回用设施等。目前，企业生产正常，污水处理一、二厂运行正常，氧化塘原存贮的电镀废水经过几个月的回抽处理后，氧化塘内的电镀废水全部处理完毕，彻底消除氧化塘对北江构成的安全隐患。2、四会市环保局加强对企业、污水处理设施的监管，总排渠、处理厂、回用系统等监测结果表明，各项指标均达标。3、已完成四会市电镀基地的选址、环评等工作。4、9家电镀企业未完成搬迁。 | 继续挂牌 |
| 8 | 揭阳电镀 | 揭阳市电镀工业区位于榕江一级水源保护区上游，由于生产、治理工艺落后，管理不善，存在电镀废水偷排漏排问题，污水中的pH、总铜、总镍、总氰化物等污染因子超标。 | 1、揭阳市政府根据要求于2006年1月对工业园实施停产关闭，但未落实。2、2007年上半年对电镀废水处理设施进行改造，对处理后的废水进行再处理。加强对企业和处理设施的监控。3、正在进行新电镀基地的选址工作，限期2007年完成关闭搬迁。 | 继续挂牌 |
| 9 | 三水化工 | 三水区白坭镇五个沥青厂未经环保部门批准擅自建设或投产，周围群众屡屡越级投诉。 | 1、五家沥青厂已全部停产。2、佛山市、三水区有关部门按产业政策的要求，组织论证、环评等工作。 | 摘牌 |
| 10 | 东莞造纸 | 123家造纸企业主要分布在水乡和沿海片。经环保审批的有118家，未经环保审批的5家。 | 1、东莞市局对全市123家造纸企业（118家造纸企业有环保手续），掌握造纸企业污染处理设施运转、污染物排放及废水回用情况以及锅炉变更情况等。2、市环保局已制定了《东莞市造纸行业环境综合整治实施方案》。 | 继续挂牌 |