广东省环境保护局办公室文件

粤环办〔2008〕66号

关于进一步加快全省环保视频会议系统建设的通知

各地级以上市环保局：

全省环保视频会议系统是我省污染物减排“三大”体系建设的重要内容之一，已纳入我省“十一五”环境信息化建设规划。视频会议系统可以把不同地区的工作人员通过网络联系起来，协同办公，进行远程指挥管理，对提高我省环境管理和环境预警应急能力有着重要的作用。

去年9月，省环保局落实了全省环保视频会议系统的建设资金，并于2007年12月完成了公开招标采购工作，确定了项目承建商和设备及服务采购价格。各市积极行动，全省环保视频会议系统建设顺利进行，已有珠海、汕头、佛山、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、东莞、江门、清远、潮州、揭阳、云浮14个城市完成了设备安装调试工作。但是，受各种原因的影响仍有部分市推进该项工作力度不够。其中：广州、湛江、茂名市尚未落实项目设备款；湛江、中山、肇庆、阳江市尚未接入省电子政务外网平台，无法实现和省环保局联网；广州、深圳、珠海、茂名、东莞市网络不是直接连省电子政务平台市级中心设备，网络带宽和质量不能满足视频会议系统对网络传输质量的要求。

为了加快全省环保视频会议系统的建设，尽早发挥视频会议系统的作用，请有关市加大工作力度，确保在2008年5月内改造好视频传输网络、落实设备款，完成整个系统的建设。

广东省环境保护局办公室

二○○八年五月十二日

主题词：视频会议  系统  建设  通知

广东省环境保护局办公室         2008年5月13日印发