广东省环境保护局文件

粤环〔2008〕91号

关于公布广东省各地级以上市2007年主要污染物

总量减排核定结果的通知

各地级以上人民政府，省直有关部门：

按照原国家环保总局《主要污染物总量减排核算细则（试行）》（环发〔2007〕183号）及关于印发《“十一五”主要污染物总量减排核查办法（试行）》的通知（环发〔2007〕124号）等有关要求，结合我省各地级以上市“十一五”主要污染物排放总量控制目标修订方案，省环保局会同省发展改革委、统计局和监察厅，对各地级以上市人民政府2007年度主要污染物总量减排情况及有关工程项目建设完成情况进行了核定，核定结果已经省政府同意，现予公布。

附件：1．2007年各地级以上市主要污染物总量减排情况表

2．2007年各地级以上市城镇生活污水处理厂建设任务完成情况表

广东省环境保护局

二○○八年八月二十八日

附件一

2007年各地级以上市主要污染物总量减排情况表

| 行政区 | 化学需氧量 |  | 二氧化硫 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007年排放量 （万吨） | 比2006年上升 或下降(±%) | 2007年排放量 （万吨） | 比2006年上升或下降(±%) |
| 广州 | 13.41 | -1.42 | 10.53 | -18.37 |
| 深圳 | 5.89 | -10.36 | 3.78 | -10.00 |
| 珠海 | 2.86 | -1.40 | 3.89 | -0.26 |
| 汕头 | 5.09 | -0.20 | 3.49 | -3.06 |
| 佛山 | 8.19 | -8.67 | 13.28 | -10.27 |
| 韶关 | 2.99 | -3.68 | 6.51 | -17.59 |
| 河源 | 2.1 | 0.00 | 1.81 | 20.67 |
| 梅州 | 2.58 | 3.10 | 7.76 | 10.86 |
| 惠州 | 3.89 | -18.25 | 3.18 | 17.78 |
| 汕尾 | 2.68 | 2.99 | 1.32 | 1.54 |
| 东莞 | 13.24 | -1.21 | 12.13 | -25.58 |
| 中山 | 4.27 | -14.75 | 3.49 | 5.76 |
| 江门 | 5.38 | -2.23 | 5.43 | -1.27 |
| 阳江 | 2.29 | 3.93 | 2.01 | 5.79 |
| 湛江 | 6.47 | -2.01 | 4.8 | -12.73 |
| 茂名 | 4.95 | 1.01 | 5.37 | 7.40 |
| 肇庆 | 3.5 | 2.86 | 3.25 | 8.33 |
| 清远 | 3.54 | 3.95 | 5.57 | 16.04 |
| 潮州 | 2.09 | -10.05 | 2.05 | 13.89 |
| 揭阳 | 4.12 | -1.94 | 3.31 | 32.40 |
| 云浮 | 2.2 | 0.00 | 5.94 | 0.68 |
| 其它* | 0 |  | 11.4 |  |
| 合计 | 101.73 | -3.02 | 120.3 | -5.05 |

*说明：该排放量指纳入全省“先油后气”机组计划，目前未能解决气源问题的燃油机组（总装机量为432万千瓦）的二氧化硫排放量。

全省21个地级以上市中，有9个市完成了省下达的年度减排目标（指二氧化硫和化学需氧量都完成的），未完成二氧化硫年度减排目标的有河源、梅州、湛江、茂名、肇庆、清远、揭阳，未完成化学需氧量年度减排目标的有广州、汕头、韶关、汕尾、东莞、湛江、茂名、清远、揭阳。

2007年各地级以上市城镇生活污水处理厂

附件二

建设任务完成情况表*

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 处理规模 （万吨/日） | 建设任务 |  | 任务完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 建成 | 动工 |  |
| 1 | 广州市 | 龙归污水处理系统 | 5 | √ |  | 未完成 |
| 2 |  | 竹料污水处理系统 | 3 | √ |  | 未完成 |
| 3 |  | 九佛污水处理系统 | 0.5 | √ |  | 未完成 |
| 4 |  | 从化市污水处理厂 | 1 | √ |  | 完成 |
| 5 |  | 花都区污水处理厂扩改建工程 | 10 | √ |  | 完成 |
| 6 |  | 新塘污水处理厂（总10万） | 5 |  | √ | 完成 |
| 7 |  | 小虎岛污水处理厂 | 2 |  | √ | 未完成 |
| 8 |  | 番禺区大石、钟村、南村、大岗、榄核、东涌、化龙等7座污水处理厂 | 18 |  | √ | 未完成 |
| 9 | 深圳市 | 龙华污水处理厂 | 15 | √ |  | 完成 |
| 10 |  | 沙井污水处理厂（一期） | 15 | √ |  | 完成 |
| 11 |  | 固戍污水处理厂 | 24 | √ |  | 完成 |
| 12 |  | 坪地横岭污水处理厂 | 20 |  | √ | 完成 |
| 13 |  | 鹅公岭污水厂 | 5 |  | √ | 完成 |
| 14 |  | 福永污水处理厂 | 10 |  | √ | 完成 |
| 15 |  | 燕川污水处理厂 | 15 |  | √ | 完成 |
| 16 |  | 光明污水处理厂 | 15 |  | √ | 完成 |
| 17 |  | 上洋污水处理厂二期 | 12 |  | √ | 完成 |
| 18 |  | 水头污水处理厂 | 4 |  | √ | 完成 |
| 19 |  | 葵冲污水处理厂 | 4 |  | √ | 完成 |
| 20 |  | 埔地吓污水处理厂 | 5 |  | √ | 完成 |
| 21 |  | 横岗污水处理厂二期 | 10 |  | √ | 完成 |
| 22 |  | 龙田污水处理厂 | 5 |  | √ | 完成 |
| 23 |  | 沙田污水处理厂 | 5 |  | √ | 完成 |
| 24 | 珠海市 | 斗门区污水处理厂 | 2.5 | √ |  | 未完成 |
| 25 |  | 拱北污水处理厂一、二期达标扩建改造工程 | 5.5 |  | √ | 完成 |
| 26 |  | 金湾区污水处理厂 | 5 |  | √ | 完成 |
| 27 |  | 南水污水处理厂 | 5 |  | √ | 完成 |
| 28 | 汕头市 | 澄海区清源水质净化厂一期 | 6 | √ |  | 未完成 |
| 29 |  | 潮阳区污水处理厂一期工程 | 7.5 |  | √ | 完成 |
| 30 |  | 潮南镇峡山镇污水处理厂一期工程 | 3 |  | √ | 完成 |
| 31 |  | 潮南镇两英镇污水处理厂一期工程 | 3 |  | √ | 完成 |
| 32 |  | 汕头市北轴污水处理厂 | 14 |  | √ | 未完成 |
| 33 | 佛山 | 高明西安生活污水处理厂 | 2 | √ |  | 未完成 |
| 34 |  | 禅城城北污水处理厂 | 5 | √ |  | 完成 |
| 35 |  | 南海西樵污水处理厂 | 2 | √ |  | 完成 |
| 36 |  | 伦教污水处理厂一期 | 3 | √ |  | 未完成 |
| 37 |  | 顺德陈村污水处理厂一期 | 2 | √ |  | 完成 |
| 38 |  | 顺德乐从污水处理厂一期 | 3 | √ |  | 完成 |
| 39 |  | 顺德龙江污水处理厂一期 | 3 | √ |  | 完成 |
| 40 |  | 顺德杏坛污水处理厂一期 | 2 | √ |  | 完成 |
| 41 |  | 顺德均安污水处理厂一期 | 2 | √ |  | 完成 |
| 42 |  | 高明区三洲污水处理厂 | 2 | √ |  | 完成 |
| 43 |  | 逢沙污水处理厂一期 | 2 |  | √ | 未完成 |
| 44 |  | 容桂第一污水处理厂二期 | 4 |  | √ | 完成 |
| 45 | 韶关市 | 曲江区污水处理厂 | 1.3 | √ |  | 完成 |
| 46 |  | 新丰县污水处理厂 | 1.5 | √ |  | 完成 |
| 47 |  | 韶关市第二污水处理厂 | 6 | √ |  | 完成 |
| 48 |  | 韶关市第一污水处理厂二期 | 1.5 |  | √ | 完成 |
| 49 |  | 仁化县污水处理厂工程 | 1 |  | √ | 未完成 |
| 50 |  | 翁源县污水处理厂工程 | 1.5 |  | √ | 未完成 |
| 51 |  | 乳源县污水处理厂工程 | 1.5 |  | √ | 未完成 |
| 52 | 河源市 | 市区污水处理厂二期 | 4 | √ |  | 完成 |
| 53 |  | 市区城南生活污水处理厂 | 3 | √ |  | 未完成 |
| 54 | 梅州市 | 兴宁市污水厂首期 | 2.5 | √ |  | 完成 |
| 55 |  | 梅县污水厂首期 | 2.5 |  | √ | 完成 |
| 56 |  | 丰顺县污水厂首期 | 2 |  | √ | 完成 |
| 57 |  | 蕉岭县污水处理厂 | 1 |  | √ | 未完成 |
| 58 | 惠州市 | 大亚湾中心区污水处理厂 | 3 | √ |  | 完成 |
| 59 |  | 博罗龙溪污水处理厂 | 1 | √ |  | 完成 |
| 60 |  | 博罗石湾污水处理厂 | 1 | √ |  | 完成 |
| 61 |  | 惠州市第四污水处理厂（水口） | 2 | √ |  | 未完成 |
| 62 | 汕尾市 | 中心城区西区污水处理厂 | 5 | √ |  | 完成 |
| 63 |  | 陆城污水处理厂一期 | 5 |  | √ | 完成 |
| 64 | 东莞市 | 东城牛山污水处理厂 | 3 | √ |  | 完成 |
| 65 |  | 清溪长山头污水处理厂 | 5 | √ |  | 完成 |
| 66 |  | 塘厦石桥头污水处理厂（扩建） | 2 | √ |  | 完成 |
| 67 |  | 桥头镇污水处理厂 | 4 | √ |  | 未完成 |
| 68 |  | 凤岗竹塘污水处理厂 | 4 | √ |  | 完成 |
| 69 |  | 谢岗污水处理厂 | 3 | √ |  | 未完成 |
| 70 |  | 高埗污水处理厂 | 5 | √ |  | 未完成 |
| 71 |  | 石碣污水处理厂 | 6 | √ |  | 未完成 |
| 72 |  | 长安三州污水处理厂 | 10 | √ |  | 完成 |
| 73 |  | 黄江污水处理厂 | 4 | √ |  | 未完成 |
| 74 |  | 塘厦林村污水处理厂改建 | 12 | √ |  | 完成 |
| 75 |  | 大岭山连马污水处理厂 | 8 | √ |  | 完成 |
| 76 |  | 樟木头污水处理厂扩建 | 4 |  | √ | 完成 |
| 77 |  | 南畲朗污水处理厂 | 10 |  | √ | 未完成 |
| 78 |  | 常平镇岗梓污水处理厂 | 6 |  | √ | 完成 |
| 79 |  | 石龙镇生活循环用水有限公司 | 4 |  | √ | 未完成 |
| 80 |  | 企石东部污水处理厂 | 2 |  | √ | 未完成 |
| 81 |  | 东坑横沥合建污水处理厂 | 12 |  | √ | 未完成 |
| 82 |  | 寮步污水处理厂 | 10 |  | √ | 完成 |
| 83 |  | 大朗松山湖南部合建污水厂 | 10 |  | √ | 完成 |
| 84 |  | 松山湖北部污水处理厂 | 5 |  | √ | 完成 |
| 85 |  | 茶山污水处理厂 | 5 |  | √ | 未完成 |
| 86 |  | 虎门宁洲污水处理厂 | 10 |  | √ | 未完成 |
| 87 |  | 厚街涌口污水处理厂 | 5 |  | √ | 未完成 |
| 88 |  | 沙田福禄沙污水处理厂 | 4 |  | √ | 未完成 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 处理规模 （万吨/日） | 建设任务 |  | 任务完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 建成 | 动工 |  |
| 89 | 东莞市 | 万江污水处理厂 | 5 |  | √ | 未完成 |
| 90 |  | 麻涌污水处理厂 | 3 |  | √ | 未完成 |
| 91 |  | 中堂污水处理厂 | 3 |  | √ | 完成 |
| 92 |  | 常平东部污水处理厂 | 7 |  | √ | 未完成 |
| 93 |  | 凤岗雁田污水处理厂（扩建） | 3.5 |  | √ | 未完成 |
| 94 |  | 长安新民污水处理厂 | 10 |  | √ | 未完成 |
| 95 |  | 厚街沙塘污水处理厂 | 10 |  | √ | 未完成 |
| 96 |  | 清溪厦坭污水处理厂 | 5 |  | √ | 未完成 |
| 97 |  | 道滘污水处理厂 | 4 |  | √ | 未完成 |
| 98 |  | 洪梅望牛墩合建污水处理厂 | 4 |  | √ | 未完成 |
| 99 |  | 虎门海岛污水处理厂 | 1 |  | √ | 未完成 |
| 100 | 中山市 | 火炬开发区污水处理厂 | 5 | √ |  | 未完成 |
| 101 |  | 珍家山污水处理厂 | 10 | √ |  | 未完成 |
| 102 |  | 中山市三乡镇污水处理厂 | 2 | √ |  | 完成 |
| 103 |  | 中山市坦洲镇污水处理厂 | 2 | √ |  | 完成 |
| 104 |  | 神湾镇污水厂 | 1 |  | √ | 完成 |
| 105 |  | 三角镇污水厂 | 2 |  | √ | 完成 |
| 106 |  | 民众镇污水厂 | 2 |  | √ | 完成 |
| 107 |  | 南蓢镇污水厂 | 2 |  | √ | 完成 |
| 108 |  | 古镇镇同益污水厂 | 5 |  | √ | 完成 |
| 109 |  | 东升镇污水厂 | 2 |  | √ | 完成 |
| 110 |  | 横栏镇污水厂 | 3 |  | √ | 完成 |
| 111 |  | 大涌镇污水厂 | 2 |  | √ | 完成 |
| 112 |  | 港口镇污水厂 | 2 |  | √ | 完成 |
| 113 | 江门市 | 开平市污水处理厂 | 5 | √ |  | 完成 |
| 114 |  | 台山市污水处理厂 | 4 | √ |  | 完成 |
| 115 |  | 荷塘镇污水处理厂 | 0.3 | √ |  | 完成 |
| 116 |  | 江门文昌沙水质净化厂二期工程 | 15 |  | √ | 完成 |
| 117 | 阳江市 | 阳江市第一净水厂扩建工程 | 3 | √ |  | 未完成 |
| 118 |  | 阳西县城区污水处理厂 | 1.5 |  | √ | 完成 |
| 119 |  | 阳东县净水厂 | 1 |  | √ | 完成 |
| 120 | 湛江市 | 湛江市赤坎水质净化厂第二期 | 5 | √ |  | 未完成 |
| 121 |  | 湛江市霞山污水处理厂 | 10 | √ |  | 完成 |
| 122 |  | 雷州市厦江污水处理厂 | 2 |  | √ | 完成 |
| 123 |  | 廉江市城西污水处理厂 | 2 |  | √ | 完成 |
| 124 | 茂名市 | 电白县生活污水处理厂 | 2 | √ |  | 完成 |
| 125 |  | 高州市生活污水处理厂 | 5 | √ |  | 未完成 |
| 126 |  | 化州市生活污水处理厂 | 2.5 |  | √ | 未完成 |
| 127 |  | 信宜市生活污水处理厂 | 3 |  | √ | 未完成 |
| 128 | 肇庆市 | 鼎湖区污水处理厂 | 2 | √ |  | 未完成 |
| 129 |  | 广宁县污水处理厂 | 3 |  | √ | 未完成 |
| 130 |  | 封开县污水处理厂 | 1 |  | √ | 未完成 |
| 131 | 清远市 | 市区污水处理厂二期（即旧城） | 4 | √ |  | 完成 |
| 132 |  | 佛冈县污水处理厂 | 2 | √ |  | 完成 |
| 133 |  | 连州市污水处理厂一期 | 1 | √ |  | 完成 |
| 134 |  | 清远市高新区污水处理厂 | 6 |  | √ | 未完成 |
| 135 |  | 连山县污水处理厂 | 2 |  | √ | 完成 |
| 136 | 潮州市 | 饶平县三饶镇人工湿地污水处理工程 | 0.5 | √ |  | 完成 |
| 137 |  | 饶平县新丰镇人工湿地污水处理工程 | 0.5 | √ |  | 完成 |
| 138 |  | 潮安县污水处理厂 | 1.5 |  | √ | 完成 |
| 139 |  | 饶平县城北污水处理厂 | 2 |  | √ | 完成 |
| 140 | 揭阳市 | 揭阳市区污水处理厂 | 6 | √ |  | 未完成 |
| 141 |  | 普宁市区污水处理厂 | 3.3 |  | √ | 未完成 |
| 142 | 云浮市 | 云安县污水处理厂 | 1 | √ |  | 未完成 |
| 143 |  | 新兴县污水处理厂 | 1 | √ |  | 未完成 |

*说明：①我省2007年减排工程项目包括脱硫工程、关停小火电和污水处理厂建设三部分，本次仅公布污水处理厂的建设完成情况。2007各地电厂脱硫已经全部完成，不需列表公布，关闭小火电完成情况由国家发展改革委核实后另行公布。

②由于污水处理厂续建任务无法明确界定完成情况，本表中不包含续建任务的污水处理厂的完成情况。

主题词：环保  总量减排  通知

抄送：省府办公厅，各地级以上市环保局。

广东省环境保护局办公室          2008年8月28日印发