广东省环境保护局办公室文件

粤环办〔2008〕118号

关于督促国家重点监控企业

加快在线监控系统建设的通知

各地级以上市环保局：

根据国家和省的要求和部署，我省所有国家重点监控企业必须在2008年6月底前完成在线监测设备的安装，9月底前完成联网。截止2008年8月统计，全省238家国家重点监控企业中，实际需安装229家407套在线监测设备。目前全省已经完成197家企业358套监测设备安装，安装率为87.9%。仍有33家企业49套在线监测设备还没有完成安装，其中湛江11家，东莞8家，韶关4家，肇庆3家，茂名2家，广州、佛山、阳江、江门、清远各1家（企业名单见附表）。实际需安装的229家国家重点监控企业中，能与市监控中心联网的有120家，联网率为52.4%；能与省监控中心联网的有93家，联网率为40.6%。目前全省污染源监控中心建设已建成并投入使用的有深圳、珠海、韶关、佛山、惠州、汕尾、东莞、江门、阳江、中山、清远、云浮等12个市。在建的市污染源监控中心有肇庆、河源、湛江等3个市，拟建（在新办公楼建设）的市有广州、梅州、汕头、潮州、茂名、揭阳等6个市。

为加快推进国家重点监控企业在线监控建设工作，确保我省总量减排任务的完成，请各市环保局认真做好以下工作：

一、加强对未建成在线监控系统企业的监督管理，督促企业加快污染源现场监测设备的安装和联网。

二、加快监控中心建设，做好国家重点监控企业与市监控中心联网工作，开展国控重点污染源在线监控系统验收和质控工作，确保在2008年9月底前完成全省联网。

三、加强环境执法，对未完成在线监控点安装的国家重点监控企业（见附表），要依据《中华人民共和国水污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等对其进行处罚，并责令限期完成。

请各地级以上市环保局将有关情况于2008年9月25日前报送我局环境监察分局。

附件：未完成在线监控建设的国家重点监控企业名单

广东省环境保护局办公室

二○○八年九月一日

（联系人及电话：杜华明  020-87506105，传真：020-87502910）

主题词：环保  在线监控  管理  通知

广东省环境保护局办公室            2008年9月2日印发

未完成在线控建设的国家重点监控企业名单

附件

（统计时间2008.8）

| 序号 | 地区 | 企业名称 | 现场监测仪器需安装套数 | 监控点位置 | 在线监控内容 | 现场监测仪器已安装套数 | 现场视频仪器是否安装 | 是否与当地环保部门联网 | 是否全部完成安装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州 | 广州新天威交通发展有限公司 | 1 |  | COD流量 | 0 | 否 | 否 | 否 |  |
| 2 | 韶关 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 5 | 一系统、二系统 | 烟尘、流量、SO2、NOX | 2 | 是 | 是 | 否 |  |
| 3 |  | 广东省韶关钢铁集团有限公司 | 6 | 4#、5#烧结、1、2号电站 | 烟尘、流量、SO2、NOX | 3 | 是 | 是 | 否 |  |
| 4 |  | 韶关市浈江区益华水泥有限公司 | 1 |  | 流量、SO2 | 0 | 否 | 否 | 否 |  |
| 5 |  | 曲江县龙腾水泥实业有限公司 | 3 |  | 流量、SO2 | 0 | 否 | 否 | 否 |  |
| 6 | 佛山 | 南海发电一厂有限公司 | 4 | 烟道 | SO2、NOx、烟尘 | 1 | 是 | 是 | 否 |  |
| 7 | 东莞 | 东莞道滘颖泰染厂 | 1 | 排放口 | 流量、TOC | 0 | 否 | 否 | 否 |  |
| 8 |  | 东莞市中堂镇吴家涌协成造纸厂 | 1 | 排放口 | 流量、COD | 0 | 否 | 否 | 否* |  |
| 9 |  | 汤姆逊广东显示器件有限公司东莞分公司 | 1 | 烟囱 | SO2 | 0 | 否 | 否 | 否 |  |
| 10 |  | 东莞虎门电厂 | 1 | 烟囱 | SO2、NOx、O2烟尘、流量 | 0 | 否 | 否 | 否 |  |
| 11 |  | 东莞市凤岗雁田污水处理厂 | 1 | 排放口 | 流量、COD、氨氮 | 0 | 否 | 否 | 否 |  |
| 12 |  | 东莞樟木头镇污水处理厂 | 1 | 排放口 | 流量、COD、氨氮 | 0 | 否 | 否 | 否 |  |
| 13 |  | 东莞市凤岗虾公潭污水处理厂 | 1 | 排放口 | 流量、COD、氨氮 | 0 | 否 | 否 | 否 |  |
| 14 |  | 东莞常平陈屋贝污水处理厂 | 1 | 排放口 | 流量、COD、氨氮 | 0 | 否 | 否 | 否 |  |
| 15 | 江门 | 广东江门益胜浮法玻璃有限公司 | 2 |  | 流量、SO2、NOX、烟尘 | 0 | 否 | 否 | 否 |  |
| 16 | 阳江 | 广东春潭水泥有限公司金同水泥厂 | 1 |  | 烟气量、烟尘、SO2、NOX、视频 | 0 | 否 | 否 | 否 |  |
| 17 | 湛江 | 丰收糖业发展有限公司调丰制糖分公司 | 1 |  | COD、流量 | 0 | 否 | 否 | 否 |  |
| 18 |  | 雷州市恒福糖业发展有限公司 | 1 |  | COD、流量 | 0 | 否 | 否 | 否 |  |
| 19 |  | 雷州市信通糖业有限公司 | 1 |  | COD、流量 | 0 | 否 | 否 | 否 |  |
| 20 |  | 广东大华糖业有限公司 | 1 |  | COD、流量 | 0 | 否 | 否 | 否 |  |
| 21 |  | 华资农垦糖业发展有限公司湛华分公司 | 1 |  | COD、流量 | 0 | 否 | 否 | 否 |  |
| 22 |  | 湛江华资农垦糖业发展有限公司广华分公司 | 1 |  | COD、流量 | 0 | 否 | 否 | 否 |  |
| 23 |  | 湛江粤华糖业有限公司 | 1 |  | COD、流量 | 0 | 否 | 否 | 否 |  |
| 24 |  | 裕明糖业有限公司 | 1 |  | COD、流量 | 0 | 否 | 否 | 否 |  |
| 25 |  | 廉江市新恒通建材有限公司 | 1 |  | SO2、流量 | 0 | 否 | 否 | 否 |  |
| 26 |  | 廉江市金城水泥有限公司 | 1 |  | SO2、流量 | 0 | 否 | 否 | 否 |  |
| 27 |  | 廉江市吉城水泥有限公司 | 1 |  | SO2、流量 | 0 | 否 | 否 | 否 |  |
| 28 | 茂名 | 信宜市新华造纸厂 | 1 |  | COD、流量 | 0 | 否 | 否 | 否 |  |
| 29 |  | 茂名市第一污水处理厂 | 1 |  | COD、流量 | 0 | 否 | 否 | 否 |  |
| 30 | 肇庆 | 四会市城市污水处理有限公司 | 1 | 总排放口 | 流量、COD、PH | 0 | 否 | 否 | 否 |  |
| 31 |  | 高要市禄步金鹿水泥厂 | 6 |  | SO2、烟排量 | 1 | 否 | 否 | 否 | 2008年底关闭（市文件） |
| 32 |  | 高要市华辉水泥有限公司 | 4 |  | SO2、烟排量 | 0 | 否 | 否 | 否 | 2008年底关闭（市文件） |
| 33 | 清远 | 连州市智都造纸有限公司 | 1 |  | SO2、烟排量 | 0 | 否 | 否 | 否 |  |
| 合计 |  | 33家 | 56套 |  |  | 7套 |  |  |  |  |