广东省珠江综合整治

工作联席会议办公室文件

粤珠办〔2009〕2号

关于印发2009年珠江综合整治

重点工作任务与考核指标的通知

珠江综合整治工作联席会议各成员单位：

《2009年珠江综合整治重点工作任务与考核指标》已经省人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻实施。

广东省珠江综合整治工作联席会议办公室

二○○九年一月二十三日

主题词：环保  珠江整治  任务  指标  通知

抄送：珠江流域各地级以上市环保局。

广东省环境保护局办公室            2009年2月2日印发

2009年珠江综合整治重点工作任务与考核指标

综合整治珠江是省委、省政府作出的重大战略决策，六年多来，各地、各有关部门认真贯彻《省委、省政府关于加强珠江综合整治工作的决定》（粤发〔2002〕16号）（以下简称《决定》）精神，按照《广东省珠江水环境综合整治方案》（粤环〔2002〕164号）（以下简称《方案》）和省珠江综合整治工作联席会议的部署，上下联动，突出重点，真抓实干，全力推进珠江综合整治工作，取得了良好成效。2009年是巩固珠江整治“三年不黑不臭”成果，实现到2010年“八年江水变清”的关键一年，为更好地指导各地开展工作、检查各地任务落实情况，根据《决定》、《方案》和《珠江整治责任书》，现提出2009年珠江整治重点工作任务与考核指标。各地必须从实践“三个代表”重要思想、落实科学发展观的高度，充分认识综合整治珠江的重要性、紧迫性，确立年度工作目标，以推进污染物削减为重点，以改善严重污染河段水质为重要目标，抓好工业污染防治、生活污染控制设施和河涌整治工程，全面推进辖区水污染防治工作。

一、目标

各地通过进一步加强工业污染防治和禽畜养殖业污染防治、推进生活污染控制设施建设、推进污染严重区域综合整治，推进内河涌整治等行动，有效削减辖区部分水体污染负荷，流经城镇严重污染的河段水环境质量有所改善。重要江河湖库、饮用水源和近岸海域水质得到有效保护，饮用水源水质满足功能要求。岐江河、江门河符合一般工业用水、非直接接触的娱乐用水（Ⅳ类）要求，珠江广州河段、深圳河、佛山水道、东莞运河符合农业用水、一般景观用水（Ⅴ类）要求；观澜河（石马河）、龙岗河、坪山河综合污染指数明显下降；惠州西湖、肇庆星湖适用于非直接接触的娱乐用水（Ⅳ类）要求。各市按规划或计划整治污染较重的河涌，并收到成效。重点污染源持续稳定达标排放。推进珠江三角洲万人以上镇污水处理设施建设；珠江三角洲的中心镇污水处理厂要2009年底前全部建成。

二、工作任务

（一）认真组织实施环境保护规划。认真落实《珠江三角洲环境保护规划纲要（2004-2020年）》和《广东省环境保护规划纲要（2006-2020年）》提出的分区控制要求，从区域流域整体进一步优化水资源配置，规划建设备用水源，保障饮用水源水质安全，促进环境与经济的协调发展。将环保规划和环境功能区划作为建设项目环境管理的重要依据，严把建设项目环保审批关，在饮用水源保护区内禁止设置排污口，从源头上控制对饮用水源的污染；严格控制污染向山区转移。

（二）大力推进生活污染控制设施的建设，按照污水处理实施计划，加大投入建设污水管网，使管网建设与厂区建设同步，提高污水处理厂的使用效率，城镇污水处理厂运行后一年内实际处理污水量不低于设计能力的60%，三年内不低于75%。严格执行《关于加大我省污水处理收费政策实施力度的通知》（粤价〔2008〕257号），提高污水处理费征收标准，扩大征收范围，规范污水处理费的使用，突破污水处理工作资金瓶颈，为进一步加快投融资体制和运营机制改革提供保障。珠江三角洲地区的建制镇和山区有“十一五”污水处理厂建设计划的建制镇，要在2008年底前开征污水处理费的基础上，按保本微利、逐步到位的原则合理确定污水处理费标准。认真实施《广东省建设厅、省环保局城镇污水处理厂监督管理办法》，将污水处理厂作为重点污染源强化监管，充分发挥污水处理设施效能。切实做好城市污水处理厂出水消毒工作，要建成投产污水处理厂出水的消毒设施，解决粪大肠菌群指标超标问题。

（三）推进区域性水环境综合整治，逐步改善深圳河、佛山水道等流经城市河段的水质。各地要加强河涌两岸的净化、绿化和美化，清理河底淤泥，实施截污管网建设，对污水进行有效处理，大力推进河涌的综合整治工作，恢复城市水体生态功能。

（四）强化污染源监督管理，逐步提高工业污染治理水平。认真贯彻《水污染防治法》和《广东省饮用水源水质保护条例》，加大对污染饮用水源违法行为的查处力度和责任追究，坚决依法取缔位于水源保护区的排污口。对沿江重化工业，排放有毒有害物质的企业要加强重点监控。继续抓好建材、化工、造纸、冶炼、发酵、电镀、纺织印染、制革等污染严重行业的治理，大力推进重污染行业的统一规划、统一定点工作。各地级以上市人民政府要编制电镀、印染等重污染行业统一规划、统一定点实施方案，实施方案中应有对本地区现有重污染企业整改和进入基地提出明确时间要求的内容。加快产业结构和布局调整，发展循环经济，防止珠三角重污染企业向山区转移，推进清洁生产，创建环境友好型企业，提升工业污染防治水平。加快重点污染源在线监控系统建设，逐步建成全省重点污染源在线监控网络。加大企业环境信息公开的力度，鼓励公众监督，建立污染源长效管理机制。建立健全环境污染事故的应急机制，加强环境危机管理。

（五）加强农业面源污染防治和监督管理。指导农药、化肥的科学使用；严格监管禽畜养殖场排污，大力推广畜禽养殖废弃物综合利用，加快沼气工程建设，发展“种养一体化”禽畜养殖业。加强流域水源涵养林及水土保持林的保护和建设，保护流域的生态环境；加强水土流失敏感区域的生态保护；对已关闭的采石场点和矿山加强生态恢复工作。

（六）落实珠江综合整治月报制度。各市每月上旬将上月实施情况报送珠江综合整治工作联席会议办公室（以下简称“珠办”），珠办将实施情况、成功经验、存在问题等编制简报送联席会议各成员单位。

三、考核内容与指标

为使珠江整治工作落到实处，根据《决定》、《方案》和《珠江整治责任书》，对2009年珠江整治主要任务进行细化，形成考核内容与指标（见附表），作为检查任务落实情况和考核的主要依据。

附表

整治珠江2009年考核内容与指标

——2009年珠江整治主要任务和重点项目要求

| 城市 | 河涌及环境综合整治 | 污水处理厂设施建设 | 河流两岸生态、 景观整治 | 重点河段应达到水质目标 | 工业污染防治 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州 | 推进珠江综合整治，流经城市河涌两岸绿化、美化； 完成下市涌（芳村大道至珠江边）、车陂涌、沙河涌、鹤子坦支涌、石井河（剩下河段）等堤岸整治工程； 推进花地河以西截污工程； 完成瑞宝涌、沥滘涌、旧庄支流、龙潭涌周边及支涌、珠江涌、石溪涌、渔村涌、北濠涌等截污工程； 推进南岗河、庙头涌、石溪涌、永泰涌、滘心涌、环滘河、嘉禾涌、文涌等截污工程； 推进墩头涌、笔岗涌综合整治； 推进沙河涌综合整治工程（16km河涌景观绿化、堤岸及清淤），南岗河（独立高中－木强水库、水声水库段）10.75km综合整治； 对辖区内群众反映强烈、污染较重的河涌进行整治，成效显著。 | 完成江高－石井污水处理系统（15万吨/日）、新塘污水处理厂（20万吨/日）、南沙污水处理厂（5万吨/日）、番禺区前锋污水处理厂二期工程（10万吨/日）、开发区西区水质净化厂扩建工程（4.5万吨/日）、开发区东区水质净化厂扩建工程（7.5万吨/日）、开发区永和水质净化厂扩建工程（4.7万吨/日）。 加快管网建设，确保污水处理厂运行后一年内实际处理污水量不低于设计能力的60%，三年内实际处理污水量不低于设计能力的75%。 | 建设水源涵养林及流域水土保持林，保护流域的生态环境；加强水土流失敏感区域的生态保护。 防止禁养区畜禽养殖回潮； 对禁止设立饮食店的河段防止饮食店（摊档）回潮。 | 增江和东江北干流水质满足相应的环境功能目标要求或不劣于上游入境来水水质。 珠江广州河段优于V类。 | 强化对污染源的监督管理，采取各种有效措施最大限度地杜绝偷排污染物行为，确保重点污染源稳定达标排放； 对提出的限期治理和关、停、并、转项目要严格执行； 新建纺织印染、制革、化工、建材、冶炼、造纸、发酵等重污染行业项目全部集中进基地； 新建专业电镀项目全部进入统一定点的电镀工业基地建设、生产和经营，实现清洁生产，废物全面综合处理，废水重复利用率达60%以上； 化学制浆行业实现清洁生产，制浆工业废物全面综合处理和利用，废水回用率达60%以上； 大力推进清洁生产，优化产业结构。 | 按照国家规定的要求提高污水处理费征收标准。 |
| 深圳 | 推进深圳河治理，稳定实现不黑不臭； 推进龙岗河、坪山河水污染治理工程； 推进雁田水库及其入库支流污染综合整治； 完成西乡河综合整治工程； 推进茅洲河、观澜河的综合整治工程，并收到成效。 | 完成坪地横岭污水处理厂二期工程（40万吨/日），光明污水处理厂（15万吨/日），以及南山厂二级生活处理改建工程（56万吨/日）； 推进布吉污水处理厂（20万吨/日）、鹅公岭污水处理厂（5万吨/日）、福永污水处理厂（12.5万吨/日）、燕川污水处理厂（15万吨/日）、水头污水处理厂（4万吨/日）、葵冲污水处理厂（4万吨/日）、埔地吓污水处理厂（5万吨/日）、沙田污水处理厂（5万吨/日）、龙田污水处理厂扩建工程（5万吨/日）、上洋污水处理厂二期工程（12万吨/日）、横岗污水处理厂二期工程（10万吨/日）等工程建设。 加快管网建设，确保污水处理厂运行后一年内实际处理污水量不低于设计能力的60%，三年内实际处理污水量不低于设计能力的75%。 | 同上 | 深圳河V类； 观澜河、龙岗河、坪山河综合污染指数明显下降。 | 强化对污染源的监督管理，采取各种有效措施最大限度地杜绝偷排污染物行为，确保重点污染源稳定达标排放； 对提出的限期治理和关、停、并、转项目要严格执行； 新建纺织印染、制革、化工、建材、冶炼、造纸、发酵等重污染行业项目全部集中进基地； 新建专业电镀项目全部进入统一定点的电镀工业基地建设、生产和经营，实现清洁生产，废物全面综合处理，废水重复利用率达60%以上； 大力推进清洁生产，优化产业结构。 | 同上 |
| 珠海 | 推进前山河流域水环境综合整治； 完成凤凰河排洪渠综合整治工程； 动工建设白石冲排洪渠、桂花路排洪渠综合整治工程； 各城镇推进辖区内污染较重（劣于IV类）的河涌整治，成效显著。 | 完成斗门区污水处理厂及配套管网工程（7.5万吨/日），金湾区污水处理厂及配套管网工程（5万吨/日），拱北污水处理厂一、二期达标扩建改造工程（5.5万吨/日），南水污水处理厂（5万吨/日）。 加快管网建设，确保污水处理厂运行后一年内实际处理污水量不低于设计能力的60%，三年内实际处理污水量不低于设计能力的75%。 | 同上 | 西江和鸡啼门水道水质满足相应的环境功能目标要求； 前山河IV类。 | 同上 | 同上 |
| 佛山 | 推进汾江河综合整治； 对辖区内群众反映强烈、污染较重的河涌进行整治，成效显著。 | 完成南庄污水处理厂(5万吨/日) 、西安生活污水处理厂（2万吨/日）、南海区盐步污水处理厂（5万吨/日）、南海区狮山西北污水处理厂（2.5万吨/日）、南海三山污水处理厂一期工程（2万吨/日）、高明杨和污水处理厂一期工程（1万吨/日）、陈村污水处理厂一期工程（2万吨/日）、高明中心城区污水处理厂二期工程（5万吨/日）、东鄱污水处理厂二期工程（10万吨/日）、容桂第一污水处理厂二期工程（4万吨/日）、镇安污水厂三期工程（5万吨/日）、南海平洲二期扩建工程（5万吨/日），以及高明明城镇污水处理厂首期工程（0.5万吨/日）。 加快管网建设，确保污水处理厂运行后一年内实际处理污水量不低于设计能力的60%，三年内实际处理污水量不低于设计能力的75%。 | 同上 | 东平水道、西江干流水道、平洲水道、潭洲水道、顺德水道、东海水道、容桂水道水质满足相应的环境功能目标要求； 佛山水道V类[1]。 | 同上 | 同上 |
| 韶关 | 推进北江市区段、浈江整治； 对辖区内群众反映强烈、污染较重的河涌进行整治，成效显著。 | 完成曲江区污水处理厂（2万吨/日）、韶关市第二污水处理厂扩建工程（5万吨/日）、仁化县污水处理厂工程（1万吨/日）、翁源县污水处理厂工程（1.5万吨/日）、乳源县污水处理厂工程（1.5万吨/日）、乐昌市坪石镇污水处理厂（1万吨/日）。 加快管网建设，确保污水处理厂运行后一年内实际处理污水量不低于设计能力的60%，三年内实际处理污水量不低于设计能力的75%。 | 同上 | 北江、浈江、武水、南水、锦江、墨江、滃江、马坝水水质满足相应的环境功能目标要求。 | 同上 | 同上 |
| 河源 | 对辖区内群众反映强烈、污染较重的河涌进行整治，并收到成效。 | 完成市区污水处理厂二期（4万吨/日）、和平县城污水处理厂（1.5万吨/日）、东源县城污水处理厂（3万吨/日）、龙川县城污水处理厂（4万吨/日）。 加快管网建设，确保污水处理厂运行后一年内实际处理污水量不低于设计能力的60%，三年内实际处理污水量不低于设计能力的75%。 | 同上 | 东江干流水质满足相应的环境功能目标要求。 | 同上 | 同上 |
| 惠州 | 推进西湖生态系统修复； 推进潼湖流域污染整治； 推进淡水河流域污染整治； 珠江三角洲网河区各城镇整治辖区内污染较重（劣于IV类）的河涌，成效显著。 | 完成考洲洋生活污水处理厂（3万吨/日）、惠城区江北生活污水处理厂（8万吨/日）、惠阳区经济开发区生活污水处理厂（2万吨/日）、惠州市第四污水处理厂（水口）（3万吨/日）、惠州市第七生活污水处理厂（仲恺）（4万吨/日）、龙门县城生活污水处理厂（2万吨/日）、龙门县南昆山生活污水处理厂（0.5万吨/日）、大亚湾中心区污水处理厂（3万吨/日）、博罗县城污水处理厂扩建工程（3万吨/日）、惠阳中心区生活污水处理厂扩建工程（3万吨/日）。 加快管网建设，确保污水处理厂运行后一年内实际处理污水量不低于设计能力的60%，三年内实际处理污水量不低于设计能力的75%。 | 同上 | 东江干流、西枝江、沙河、公庄河、增江水质满足相应的环境功能目标要求； 西湖IV类。 | 同上 | 同上 |
| 东莞 | 推进石马河水污染综合整治工程； 推进东莞运河综合整治； 各城镇整治辖区内污染较重（劣于IV类）的河涌，并收到成效。 | 完成高埗污水处理厂（5万吨/日）、石碣污水处理厂（6万吨/日）、黄江污水处理厂（4万吨/日）、南畲朗污水处理厂（10万吨/日）、常平镇岗梓污水处理厂（6万吨/日）、东坑横沥（合建）污水处理厂（12万吨/日）、寮步污水处理厂（10万吨/日）、大朗松山湖南部（合建）污水处理厂（10万吨/日）、松山湖北部污水处理厂（5万吨/日）、茶山污水处理厂（5万吨/日）、虎门宁洲污水处理厂（10万吨/日）、谢岗污水处理厂（3万吨/日）、中堂污水处理厂（3万吨/日）、厚街涌口污水处理厂（5万吨/日）、万江污水处理厂（5万吨/日）、常平东部污水处理厂（7万吨/日）、厚街沙塘污水处理厂（10万吨/日）、清溪厦坭污水处理厂（5万吨/日）、洪梅望牛墩（合建）污水处理厂（4万吨/日）、道滘污水处理厂（4万吨/日）、麻涌污水处理厂（3万吨/日）、沙田污水处理厂（4万吨/日）、樟木头污水处理厂二期工程（4万吨/日）、凤岗雁田污水处理厂二期工程（3.5万吨/日）等24个项目。 加快管网建设，确保污水处理厂运行后一年内实际处理污水量不低于设计能力的60%，三年内实际处理污水量不低于设计能力的75%。 | 同上 | 东江东莞段水质满足相应的环境功能目标要求； 东莞运河城区段V类，石马河综合污染指数明显下降。 | 同上 | 同上 |
| 中山 | 推进前山河流域水环境综合整治，完成三河涌、安埠涌、鹅嘴涌、坦洲涌、茅湾涌、鸦岗运河综合整治〔2〕； 各城镇整治辖区内群众反映强烈、污染较重（劣于IV类）的河涌，并收到成效。 | 完成三乡镇污水处理厂（2万吨/日）、三角镇污水处理厂（2万吨/日）、民众镇污水处理厂（1万吨/日）、南朗镇污水处理厂（2万吨/日）、古镇镇污水处理厂（5万吨/日）、南头镇污水处理厂（2万吨/日）、阜沙镇污水处理厂（1万吨/日）、板芙镇生活污水处理厂（1万吨/日）、黄圃镇生活污水处理厂（2万吨/日）、东升镇污水处理厂（3万吨/日）、横栏镇污水处理厂（1万吨/日）、港口镇污水处理厂（2万吨/日）、小榄镇生活污水处理厂二期工程（5万吨/日）。 加快管网建设，确保污水处理厂运行后一年内实际处理污水量不低于设计能力的60%，三年内实际处理污水量不低于设计能力的75%。 | 同上 | 小榄水道、鸡鸦水道、磨刀门水道水质满足相应的环境功能目标要求； 岐江河IV类。 | 同上 |  |
| 江门 | 推进江门河（含天沙河）整治工程； 对辖区内群众反映强烈、污染较重（劣于IV类）的河涌进行整治，并收到成效。 | 完成江海污水处理厂首期（2.5万吨/日），江门文昌沙水质净化厂二期工程（15万吨/日）。 加快管网建设，确保污水处理厂运行后一年内实际处理污水量不低于设计能力的60%，三年内实际处理污水量不低于设计能力的75%。 | 同上 | 西江干流水道、西海水道、潭江水质满足相应的环境功能目标要求； 江门河Ⅳ类； 天沙河Ⅳ类。 | 同上 | 同上 |
| 肇庆 | 推进独水河综合整治； 对辖区内群众反映强烈、污染较重的河涌进行整治，成效显著。 | 完成肇庆市第三污水厂（5万吨/日）、德庆县污水处理厂（1.5万吨/日）、四会城市污水处理厂（5万吨/日）、高新区生活污水处理厂（4万吨/日）、鼎湖区污水处理厂（2万吨/日）、怀集县污水处理厂（2万吨/日）、广宁县污水处理厂（3万吨/日）、封开县污水处理厂（1万吨/日）。 加快管网建设，确保污水处理厂运行后一年内实际处理污水量不低于设计能力的60%，三年内实际处理污水量不低于设计能力的75%。 | 同上 | 西江、绥江水质满足相应的环境功能目标要求； 星湖IV类。 | 同上 | 同上 |
| 清远 | 推进乐排河、大燕河等污染严重河涌的综合整治，并收到成效； 对辖区内群众反映强烈、污染较重的河涌进行整治，并收到成效。 | 完成连州市污水处理厂、阳山县城污水处理厂（2万吨/日）、禾云污水处理厂（1万吨/日）、太平污水处理厂（1万吨/日）、连南县城污水处理厂（1.5万吨/日）、龙塘污水处理厂（4万吨/日）、源潭污水处理厂（3万吨/日）、石角污水处理厂（1万吨/日）、大站污水处理厂（1万吨/日）、浛洸污水处理厂（1万吨/日）、东华污水处理厂（1万吨/日）、英德市西城污水处理厂二期工程（3万吨/日）、佛冈污水处理厂（二期1万吨/日）、连州污水处理厂（二期1万吨/日）。 加快管网建设，确保污水处理厂运行后一年内实际处理污水量不低于设计能力的60%，三年内实际处理污水量不低于设计能力的75%。 | 同上 | 北江、连江、滃江、滨江、潖江水质满足相应的环境功能目标要求。 乐排河、大燕河综合污染指数明显下降。 | 同上 | 同上 |
| 云浮 | 推进罗定市区五里桥河涌、罗城镇区屋屠场河涌综合整治工程； 对辖区内群众反映强烈、污染较重的河涌进行整治，成效显著。 | 完成云城区污水处理厂二期（扩建）（3万吨/日）、罗定市罗镜镇污水处理厂（0.2万吨/日）、泗纶镇污水处理厂（0.2万吨/日）。 加快管网建设，确保污水处理厂运行后一年内实际处理污水量不低于设计能力的60%，三年内实际处理污水量不低于设计能力的75%。 | 同上 | 西江、新兴江、南江河水质满足相应的环境功能目标要求； 南山河Ⅲ类。 | 同上 | 同上 |

1、根据《广东省环境保护规划纲要(2006－2020年)》。

2、根据《前山河流域水环境综合整治方案》（粤环〔2005〕95号）。