广东省珠江综合整治

工作联席会议办公室文件

粤珠办〔2009〕3号

关于印发整治珠江2008年考核内容与指标的通知

珠江综合整治工作联席会议各成员单位：

现将《整治珠江2008年考核内容与指标》印发给你们，请认真做好考核、检查准备工作。

附件：整治珠江2008年考核内容与指标

广东省珠江综合整治工作联席会议办公室

二○○九年二月四日

（联系人及电话：郑淑颖  020-87532525，传真：020-87504285）

主题词：环保  珠江整治  考核  指标  通知

抄送：珠江流域各地级以上市环保局。

广东省环境保护局办公室            2009年2月5日印发

整治珠江2008年考核内容与指标

附件

——2008年珠江整治主要任务和重点项目要求

| 城市 | 河涌及环境综合整治 | 污水处理厂设施建设 | 河流两岸生态、景观整治 | 重点河段应达到水质目标 | 工业污染防治 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州 | 推进珠江综合整治，流经城市河段两岸绿化、美化； 完成乌涌干流、康乐涌、大沙河、五眼桥涌、葵蓬涌、东漖涌、龙潭涌、台涌、花地河、大冲口涌和猎德涌等堤岸整治工程； 推进下市涌（芳村大道至珠江边）、车陂涌、沙河涌、鹤子坦支涌、石井河（剩下河段）等堤岸整治工程； 完成花地河、黄埔涌、乌涌、大塘涌、康乐涌、茶窖涌、鸦岗涌、大田引河等截污整治； 完成猎德涌综合整治（5km河涌景观绿化、堤岸及清淤）； 推进沙河涌综合整治工程（16km河涌景观绿化、堤岸及清淤），南岗河（独立高中－木强水库、水声水库段）10.75km综合整治； 完成鹤子坦支涌堤围整治； 推进南岗河、龙潭涌周边及支涌、珠江涌、庙头涌、石溪涌、渔村涌、永泰涌、瑞宝涌、沥滘涌、北濠涌、旧庄支流、石溪涌、滘心涌、环滘河、嘉禾涌等截污工程； 推进墩头涌、笔岗涌综合整治； 开展网河区内群众反映强烈、污染较重（劣于IV类）的河涌截污工程。 | 完成龙归污水处理系统（5万吨/日）、竹料污水处理系统（3万吨/日）、九佛污水处理系统（0.5万吨/日）、从化市污水处理厂（1万吨/日）、花都区污水处理厂扩改建工程（10万吨/日）、小虎岛污水处理厂（0.6万吨/日）； 建设江高－石井污水处理系统（15万吨/日）、新塘污水处理厂（20万吨/日）、南沙污水处理厂（5万吨/日），番禺区前锋污水处理厂二期工程（10万吨/日）、开发区西区水质净化厂扩建工程（4.5万吨/日）、开发区东区水质净化厂扩建工程（7.5万吨/日）、开发区永和水质净化厂扩建工程（4.7万吨/日）。 加快管网建设，确保污水处理厂运行后一年内实际处理污水量不低于设计能力的60%，三年内实际处理污水量不低于设计能力的75%。 | 建设水源涵养林及流域水土保持林，保护流域的生态环境；加强水土流失敏感区域的生态保护。 对禁止设立饮食店的河段防止饮食店（摊档）回潮。 防止禁养区畜禽养殖回潮。 | 增江和东江北干流水质满足相应的环境功能目标要求或不劣于上游入境来水水质。 珠江广州河段优于V类。 | 强化对污染源的监督管理，采取各种有效措施最大限度地杜绝偷排污染物行为，确保重点污染源达标排放； 对提出的限期治理和关、停、并、转项目要严格执行； 新建纺织印染、制革、化工、建材、冶炼、造纸、发酵等重污染行业项目全部集中进基地； 新建专业电镀项目全部进入统一定点的电镀工业基地建设、生产和经营，实现清洁生产，废物全面综合处理，废水重复利用率达60%以上； 化学制浆行业实现清洁生产，制浆工业废物全面综合处理和利用，废水回用率达60%以上； 按照省环保局、监察厅《关于通报2008年挂牌督办的十大重点区域环境问题和二十家环境污染企业的函》的要求，完成2008年西部饮用水源污染整治任务； 大力推进清洁生产，优化产业结构。 | 所有市区、县级市城区和建制镇必须开征污水处理费，其中，市区、县级市城区标准不低于0.8元/吨。 |
| 深圳 | 推进深圳河治理，稳定实现不黑不臭； 推进龙岗河、坪山河水污染治理工程； 推进雁田水库及其入库支流污染综合整治； 推进茅洲河、观澜河的综合整治工程，并收到成效； 推进西乡河综合整治工程； 开展网河区内群众反映强烈、污染较重（劣于IV类）的河涌截污工程。 | 完成龙华污水处理厂（15万吨/日）、沙井污水处理厂一期工程（15万吨/日）； 建设布吉污水处理厂（20万吨/日）、光明污水处理厂（15万吨/日）、坪地横岭污水处理厂二期工程（40万吨/日）以及南山厂二级生活处理改建工程（56万吨/日）； 动工建设鹅公岭污水处理厂（5万吨/日）、福永污水处理厂（12.5万吨/日）、燕川污水处理厂（15万吨/日）、水头污水处理厂（4万吨/日）、葵涌污水处理厂（4万吨/日）、埔地吓污水处理厂（5万吨/日）、沙田污水处理厂（5万吨/日）、龙田污水处理厂扩建工程（5万吨/日）、上洋污水处理厂二期工程（12万吨/日）以及横岗污水处理厂二期工程（10万吨/日）。 加快管网建设，确保污水处理厂运行后一年内实际处理污水量不低于设计能力的60%，三年内实际处理污水量不低于设计能力的75%。 | 同上 | 深圳河V类； 观澜河、龙岗河、坪山河综合污染指数明显下降。 | 强化对污染源的监督管理，采取各种有效措施最大限度地杜绝偷排污染物行为，确保重点污染源达标排放； 对提出的限期治理和关、停、并、转项目要严格执行； 新建纺织印染、制革、化工、建材、冶炼、造纸、发酵等重污染行业项目全部集中进基地； 新建专业电镀项目全部进入统一定点的电镀工业基地建设、生产和经营，实现清洁生产，废物全面综合处理，废水重复利用率达60%以上； 按照省环保局、监察厅《关于通报2008年挂牌督办的十大重点区域环境问题和二十家环境污染企业的函》的要求，完成淡水河流域重污染行业污染整治； 大力推进清洁生产，优化产业结构。 | 污水处理费征收标准不低于0.8元/吨。 |
| 珠海 | 推进前山河流域水环境综合整治； 动工建设凤凰河排洪渠综合整治工程； 各城镇整治辖区内群众反映强烈、污染较重（劣于IV类）的河涌，并收到成效。 | 完成井岸城区生活污水处理厂； 建设斗门区污水处理厂及配套管网工程（7.5万吨/日）、金湾区污水处理厂及配套管网工程（5万吨/日），拱北污水处理厂一、二期达标扩建改造工程（5.5万吨/日），南水污水处理厂（5万吨/日）。 加快管网建设，确保污水处理厂运行后一年内实际处理污水量不低于设计能力的60%，三年内实际处理污水量不低于设计能力的75%。 | 同上 | 西江和鸡啼门水道水质满足相应的环境功能目标要求； 前山河IV类。 | 强化对污染源的监督管理，采取各种有效措施最大限度地杜绝偷排污染物行为，确保重点污染源达标排放； 对提出的限期治理和关、停、并、转项目要严格执行； 新建纺织印染、制革、化工、建材、冶炼、造纸、发酵等重污染行业项目全部集中进基地； 新建专业电镀项目全部进入统一定点的电镀工业基地建设、生产和经营，实现清洁生产，废物全面综合处理，废水重复利用率达60%以上； 大力推进清洁生产，优化产业结构。 | 所有市区和建制镇必须开征污水处理费，其中，市区标准不低于0.8元/吨。 |
| 佛山 | 推进汾江河综合整治； 完成伦教大涌、大棉涌等河涌综合整治； 对辖区内群众反映强烈、污染较重的河涌进行整治，并收到成效。 | 完成南海区松岗污水处理厂（1万吨/日）、伦教污水处理厂一期工程（3万吨/日）； 建设南庄污水处理厂(5万吨/日) 、西安生活污水处理厂（2万吨/日）、南海区盐步污水处理厂（5万吨/日）、南海区狮山西北污水处理厂（2.5万吨/日），南海三山污水处理厂一期工程（2万吨/日）、高明杨和污水处理厂一期工程（1万吨/日）、陈村污水处理厂一期工程（2万吨/日），高明中心城区污水处理厂二期工程（5万吨/日）、东鄱污水处理厂二期工程（10万吨/日）、容桂第一污水处理厂二期工程（4万吨/日）、镇安污水厂三期工程（5万吨/日）、南海平洲二期扩建工程（5万吨/日）以及高明明城镇污水处理厂首期工程（0.5万吨/日）。 加快管网建设，确保污水处理厂运行后一年内实际处理污水量不低于设计能力的60%，三年内实际处理污水量不低于设计能力的75%。 | 同上 | 东平水道、西江干流水道、平洲水道、潭洲水道、顺德水道、东海水道、容桂水道水质满足相应的环境功能目标要求； 佛山水道V类[1]。 | 同上 | 同上 |
| 韶关 | 推进北江市区段、浈江整治； 对辖区内群众反映强烈、污染较重的河涌进行整治，并收到成效。 | 建设曲江区污水处理厂（2万吨/日）、韶关市第二污水处理厂扩建工程（5万吨/日），仁化县污水处理厂工程（1万吨/日）、翁源县污水处理厂工程（1.5万吨/日）、乳源县污水处理厂工程（1.5万吨/日）、乐昌市坪石镇污水处理厂（1万吨/日）。 加快管网建设，确保污水处理厂运行后一年内实际处理污水量不低于设计能力的60%，三年内实际处理污水量不低于设计能力的75%。 | 同上 | 北江、浈江、武水、南水、锦江、墨江、滃江、马坝水水质满足相应的环境功能目标要求。 | 强化对污染源的监督管理，采取各种有效措施最大限度地杜绝偷排污染物行为，确保重点污染源达标排放； 对提出的限期治理和关、停、并、转项目要严格执行； 新建纺织印染、制革、化工、建材、冶炼、造纸、发酵等重污染行业项目全部集中进基地； 新建专业电镀项目全部进入统一定点的电镀工业基地建设、生产和经营，实现清洁生产，废物全面综合处理，废水重复利用率达60%以上； 严防小冶炼死灰复燃； 南雄珠玑纸业完成限期治理，逾期未完成治理任务，依法关停；始兴联兴纸厂废水稳定达标排放； 推进大宝山矿区废水污染整治； 大力推进清洁生产，优化产业结构。 | 所有市区、县（县级市）城区和有“十一五”污水处理厂建设计划的建制镇必须开征污水处理费，其中，市区、县（县级市）城区的收费标准不低于0.5元/吨。 |
| 河源 | 完成东埔河、和平县彭寨河、连平县忠信镇忠信河综合整治工程； 对辖区内群众反映强烈、污染较重的河涌进行整治，并收到成效。 | 完成紫金县城生活污水处理厂（4万吨/日）、市区城南生活污水处理厂（3万吨/日）； 建设市区污水处理厂二期（4万吨/日）、和平县城污水处理厂（1.5万吨/日）、东源县城污水处理厂（3万吨/日）、龙川县城污水处理厂（4万吨/日）。 加快管网建设，确保污水处理厂运行后一年内实际处理污水量不低于设计能力的60%，三年内实际处理污水量不低于设计能力的75%。 | 同上 | 东江干流水质满足相应的环境功能目标要求。 | 强化对污染源的监督管理，采取各种有效措施最大限度地杜绝偷排污染物行为，确保重点污染源达标排放； 对提出的限期治理和关、停、并、转项目要严格执行； 新建纺织印染、制革、化工、建材、冶炼、造纸、发酵等重污染行业项目全部集中进基地； 新建专业电镀项目全部进入统一定点的电镀工业基地建设、生产和经营，实现清洁生产，废物全面综合处理，废水重复利用率达60%以上； 大力推进清洁生产，优化产业结构。 | 所有市区、县城区和有“十一五”污水处理厂建设计划的建制镇必须开征污水处理费，其中，市区、县（县级市）城区的收费标准不低于0.5元/吨。 |
| 惠州 | 推进西湖生态系统修复； 推进潼湖流域污染整治； 推进淡水河流域污染整治； 珠江三角洲网河区各城镇整治辖区内污染较重（劣于IV类）的河涌，并收到成效。 | 完成惠州市第六生活污水处理厂（陈江）（2万吨/日）； 建设考洲洋生活污水处理厂（3万吨/日）、惠城区江北生活污水处理厂（8万吨/日）、惠阳区经济开发区生活污水处理厂（2万吨/日）、惠州市第四污水处理厂（水口）（3万吨/日）、惠州市第七生活污水处理厂（仲恺）（4万吨/日）、龙门县城生活污水处理厂（2万吨/日）、龙门县南昆山生活污水处理厂（0.5万吨/日）、大亚湾中心区污水处理厂（3万吨/日）、博罗县城污水处理厂扩建工程（3万吨/日）、惠阳中心区生活污水处理厂扩建工程（3万吨/日）。 加快管网建设，确保污水处理厂运行后一年内实际处理污水量不低于设计能力的60%，三年内实际处理污水量不低于设计能力的75%。 | 同上 | 东江干流、西枝江、沙河、公庄河、增江水质满足相应的环境功能目标要求； 西湖IV类。 | 强化对污染源的监督管理，采取各种有效措施最大限度地杜绝偷排污染物行为，确保重点污染源达标排放； 对提出的限期治理和关、停、并、转项目要严格执行； 新建纺织印染、制革、化工、建材、冶炼、造纸、发酵等重污染行业项目全部集中进基地； 新建专业电镀项目全部进入统一定点的电镀工业基地建设、生产和经营，实现清洁生产，废物全面综合处理，废水重复利用率达60%以上； 按照省环保局、监察厅《关于通报2008年挂牌督办的十大重点区域环境问题和二十家环境污染企业的函》的要求，完成淡水河流域重污染行业污染整治任务； 大力推进清洁生产，优化产业结构。 | 所有市区、县城区和惠城区、惠阳区、惠东县、博罗县的建制镇以及其他县有“十一五”污水处理厂建设计划的建制镇必须开征污水处理费，其中，惠城区、惠阳区，惠东县、博罗县城区的收费标准不低于0.8元/吨，龙门县城区不低于0.5元/吨。 |
| 东莞 | 推进石马河水污染综合整治工程； 推进东莞运河综合整治； 完成石碣中心涌清淤整治工程； 各城镇整治辖区内群众反映强烈、污染较重（劣于IV类）的河涌，并收到成效。 | 建设高埗污水处理厂（5万吨/日）、石碣污水处理厂（6万吨/日）、黄江污水处理厂（4万吨/日）、南畲朗污水处理厂（10万吨/日）、常平镇岗梓污水处理厂（6万吨/日）、东坑横沥（合建）污水处理厂（12万吨/日）、寮步污水处理厂（10万吨/日）、大朗松山湖南部（合建）污水处理厂（10万吨/日）、松山湖北部污水处理厂（5万吨/日）、茶山污水处理厂（5万吨/日）、虎门宁洲污水处理厂（10万吨/日）、谢岗污水处理厂（3万吨/日）、中堂污水处理厂（3万吨/日）、厚街涌口污水处理厂（5万吨/日）、万江污水处理厂（5万吨/日）、常平东部污水处理厂（7万吨/日）、厚街沙塘污水处理厂（10万吨/日）、清溪厦坭污水处理厂（5万吨/日）、洪梅望牛墩（合建）污水处理厂（4万吨/日）、道滘污水处理厂（4万吨/日）、麻涌污水处理厂（3万吨/日）、沙田污水处理厂（4万吨/日）、樟木头污水处理厂二期工程（4万吨/日）、凤岗雁田污水处理厂二期工程（3.5万吨/日）等24个项目。 加快管网建设，确保污水处理厂运行后一年内实际处理污水量不低于设计能力的60%，三年内实际处理污水量不低于设计能力的75%。 | 同上 | 东江东莞段水质满足相应的环境功能目标要求； 东莞运河城区段V类，石马河综合污染指数明显下降。 | 强化对污染源的监督管理，采取各种有效措施最大限度地杜绝偷排污染物行为，确保重点污染源达标排放； 对提出的限期治理和关、停、并、转项目要严格执行； 新建纺织印染、制革、化工、建材、冶炼、造纸、发酵等重污染行业项目全部集中进基地； 新建专业电镀项目全部进入统一定点的电镀工业基地建设、生产和经营，实现清洁生产，废物全面综合处理，废水重复利用率达60%以上； 完成造纸企业污染整治； 大力推进清洁生产，优化产业结构。 | 所有市区和建制镇必须开征污水处理费，其中，市区标准不低于0.8元/吨。 |
| 中山 | 完成石歧河河面保洁工程； 完成前山河流域安埠涌、鹅嘴涌滨岸带建设； 推进前山河流域（包括三河涌、安埠涌、鹅嘴涌、坦洲涌、茅湾涌、鸦岗运河）水环境综合整治〔2〕； 完成土瓜涌小涌、企涌、深涌河道清疏工程； 完成赤洲河（农科站）护岸加堤工程； 完成沙朗片河堤砌石及水闸改建工程； 各城镇整治辖区内群众反映强烈、污染较重（劣于IV类）的河涌，并收到成效。 | 完成火炬开发区污水处理厂（5万吨/日）、珍家山污水处理厂（10万吨/日）； 建设三乡镇污水处理厂（2万吨/日）、三角镇污水处理厂（2万吨/日）、民众镇污水处理厂（1万吨/日）、南朗镇污水处理厂（2万吨/日）、古镇镇污水处理厂（5万吨/日）、南头镇污水处理厂（2万吨/日）、阜沙镇污水处理厂（1万吨/日）、板芙镇生活污水处理厂（1万吨/日）、黄圃镇生活污水处理厂（2万吨/日）、东升镇污水处理厂（3万吨/日）、横栏镇污水处理厂（1万吨/日）、港口镇污水处理厂（2万吨/日），小榄镇生活污水处理厂二期工程（5万吨/日）。 加快管网建设，确保污水处理厂运行后一年内实际处理污水量不低于设计能力的60%，三年内实际处理污水量不低于设计能力的75%。 | 同上 | 小榄水道、鸡鸦水道、磨刀门水道水质满足相应的环境功能目标要求； 岐江河IV类。 | 强化对污染源的监督管理，采取各种有效措施最大限度地杜绝偷排污染物行为，确保重点污染源达标排放； 对提出的限期治理和关、停、并、转项目要严格执行； 新建纺织印染、制革、化工、建材、冶炼、造纸、发酵等重污染行业项目全部集中进基地； 新建专业电镀项目全部进入统一定点的电镀工业基地建设、生产和经营，实现清洁生产，废物全面综合处理，废水重复利用率达60%以上； 清拆二级水源保护区3项违章建设项目； 大力推进清洁生产，优化产业结构。 | 同上 |
| 江门 | 推进江门河（含天沙河）整治工程； 完成沙坪河截污工程； 对辖区内群众反映强烈、污染较重（劣于IV类）的河涌进行整治，并收到成效。 | 完成恩平市城市生活污水厂（2万吨/日），鹤山市第二污水处理厂（8万吨/日），新会区东郊污水处理厂二期工程（4万吨/日），台山川岛污水处理厂（0.2万吨/日）； 建设江海污水处理厂首期（2.5万吨/日），江门文昌沙水质净化厂二期工程（15万吨/日）。 加快管网建设，确保污水处理厂运行后一年内实际处理污水量不低于设计能力的60%，三年内实际处理污水量不低于设计能力的75%。 | 同上 | 西江干流水道、西海水道、潭江水质满足相应的环境功能目标要求； 江门河Ⅳ类； 天沙河Ⅳ类。 | 强化对污染源的监督管理，采取各种有效措施最大限度地杜绝偷排污染物行为，确保重点污染源达标排放； 对提出的限期治理和关、停、并、转项目要严格执行； 新建纺织印染、制革、化工、建材、冶炼、造纸、发酵等重污染行业项目全部集中进基地； 新建专业电镀项目全部进入统一定点的电镀工业基地建设、生产和经营，实现清洁生产，废物全面综合处理，废水重复利用率达60%以上； 大力推进清洁生产，优化产业结构。 | 所有市区、县级市城区和建制镇必须开征污水处理费，其中，市区、县级市城区的征收标准不低于0.8元/吨。 |
| 肇庆 | 完成广利涌环境综合整治； 推进独水河综合整治； 对辖区内群众反映强烈、污染较重（劣于IV类）的河涌进行整治，并收到成效。 | 建设肇庆市第三污水厂（5万吨/日）、德庆县污水处理厂（1.5万吨/日）、四会城市污水处理厂（5万吨/日）、高新区生活污水处理厂（4万吨/日）、鼎湖区污水处理厂（2万吨/日）、怀集县污水处理厂（2万吨/日）、广宁县污水处理厂（3万吨/日）、封开县污水处理厂（1万吨/日）。 加快管网建设，确保污水处理厂运行后一年内实际处理污水量不低于设计能力的60%，三年内实际处理污水量不低于设计能力的75%。 | 同上 | 西江、绥江水质满足相应的环境功能目标要求； 星湖IV类。 | 强化对污染源的监督管理，采取各种有效措施最大限度地杜绝偷排污染物行为，确保重点污染源达标排放； 对提出的限期治理和关、停、并、转项目要严格执行； 新建纺织印染、制革、化工、建材、冶炼、造纸、发酵等重污染行业项目全部集中进基地； 新建专业电镀项目全部进入统一定点的电镀工业基地建设、生产和经营，实现清洁生产，废物全面综合处理，废水重复利用率达60%以上； 完成独水河流域重污染行业污染整治； 大力推进清洁生产，优化产业结构。 | 所有市区、县城区和高要、四会市的建制镇以及其他县有“十一五”污水处理厂建设计划的建制镇必须开征污水处理费，其中，惠城区、惠阳区，高要、四会市城区的收费标准不低于0.8元/吨，其他县城区不低于0.5元/吨。 |
| 清远 | 推进乐排河、大燕河等污染严重河涌的综合整治； 对辖区内群众反映强烈、污染较重的河涌进行整治，并收到成效。 | 完成市区污水处理厂二期（即旧城）（4万吨/日）、连山县污水处理厂（1万吨/日）、佛冈县污水处理厂（2万吨/日）； 建设连州市污水处理厂（1万吨/日）； 动工建设阳山县城污水处理厂（2万吨/日）、禾云污水处理厂（1万吨/日）、太平污水处理厂（1万吨/日）、连南县城污水处理厂（1.5万吨/日）、龙塘污水处理厂（4万吨/日）、源潭污水处理厂（3万吨/日）、石角污水处理厂（1万吨/日）、大站污水处理厂（1万吨/日）、浛洸污水处理厂（1万吨/日）、东华污水处理厂（1万吨/日）、英德市西城污水处理厂二期工程（3万吨/日）、佛冈污水处理厂（二期1万吨/日）、连州污水处理厂（二期1万吨/日）。 加快管网建设，确保污水处理厂运行后一年内实际处理污水量不低于设计能力的60%，三年内实际处理污水量不低于设计能力的75%。 | 同上 | 北江、连江、滃江、滨江、潖江水质满足相应的环境功能目标要求。 乐排河、大燕河综合污染指数明显下降。 | 强化对污染源的监督管理，采取各种有效措施最大限度地杜绝偷排污染物行为，确保重点污染源达标排放； 对提出的限期治理和关、停、并、转项目要严格执行； 新建纺织印染、制革、化工、建材、冶炼、造纸、发酵等重污染行业项目全部集中进基地； 新建专业电镀项目全部进入统一定点的电镀工业基地建设、生产和经营，实现清洁生产，废物全面综合处理，废水重复利用率达60%以上； 完成清城区大燕河流域重污染行业污染整治； 大力推进清洁生产，优化产业结构。 | 所有市区、县（县级市）城区和列入“十一五”污水处理设施建设任务的镇区必须开征污水处理费，其中，市区、县（县级市）城区标准不低于0.5元/吨。 |
| 云浮 | 推进罗定市区五里桥河涌、罗城镇区屋屠场河涌综合整治工程； 对辖区内群众反映强烈、污染较重的河涌进行整治，并收到成效。 | 完成云安县污水处理厂（1万吨/日）、新兴县污水处理厂（2万吨/日）、郁南县污水处理厂（1万吨/日）； 建设云城区污水处理厂二期（扩建）（3万吨/日）、罗定市罗镜镇污水处理厂（0.2万吨/日）、泗纶镇污水处理厂（0.2万吨/日）。 加快管网建设，确保污水处理厂运行后一年内实际处理污水量不低于设计能力的60%，三年内实际处理污水量不低于设计能力的75%。 | 同上 | 西江、新兴江、南江河水质满足相应的环境功能目标要求； 南山河Ⅲ类。 | 强化对污染源的监督管理，采取各种有效措施最大限度地杜绝偷排污染物行为，确保重点污染源达标排放； 对提出的限期治理和关、停、并、转项目要严格执行； 新建纺织印染、制革、化工、建材、冶炼、造纸、发酵等重污染行业项目全部集中进基地； 新建专业电镀项目全部进入统一定点的电镀工业基地建设、生产和经营，实现清洁生产，废物全面综合处理，废水重复利用率达60%以上； 大力推进清洁生产，优化产业结构。 | 同上 |

1、根据《广东省环境保护规划纲要(2006－2020年)》

2、根据《前山河流域水环境综合整治方案》（粤环〔2005〕95号）