30套地表水质自动监测系统及移动式在线监测系统运转费绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要说明

广东省环境监测中心是国家一级监测站，业务上接受中国环境监测总站的领导，并对本省各市、县环境监测站进行业务、技术指导，负责本区域环境监测网业务方面的组织协调。参与制定本区域环境监测工作的规划和年度计划；收集、整理、汇总和储存本区域环境监测数据资料；为报出各类监测报告提供基础数据，编报本区域的环境监测年鉴；对下级环境监测站进行业务、技术指导，负责本区域环境监测网业务上的组织协调工作，组织本区域内环境监测技术交流和下级环境监测技术人员的技术培训及业务考核；负责本区域环境监测的质量保证工作；承担本区域内综合性环境调查及环境污染纠纷的技术仲裁；参加制订和修订地方标准和技术规定，承担国家环境标准制订、修订任务和验证工作及提供依据材料；承担本区域环境质量评价和监测技术的研究，参加编写本区域环境质量报告书；受环境保护主管部门的委托，参加污染事件调查和建设项目影响报告书的审查，进行治理工程环境效益的监测。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

我省财政分批投资在西江、北江、东江、韩江、鉴江、榕江等重点江域的跨省、跨市交接断面、饮用水源地、入海河口、高州水库建立了30套地表水质自动监测系统，实时监控重要水体水质状况。此外，还配置了一台移动式在线监测车，用于突发水污染事件现场快速监测。为确保对我省财政投资建成的30套水质自动监测及移动式在线监测系统的正常运行，发挥预报预警功能，按《广东省地表水水质自动监测系统管理办法》（粤环[2004]184号）规定，定期巡检、维护，开展质量控制和质量保证工作，更换试剂及易耗备件，确保系统正常运转；每周向公众发布我省江河自动监测水质周报，满足公众环境质量知情权；每天24小时安排人员轮值监控，并不断加技术强人员培训，做好水质预警预报、水质信息处理与发布，及时发现水质异常变化，及时发出预警预报，为预防和处置突发水污染事件，保障饮用水安全起到了重要作用。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

我中心按省财政厅《关于开展2017年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2017〕13号）要求，组织专人开展2016年30套水质自动监测及移动式在线监测系统绩效评价。

自评指标包括一、二、三级指标及权重，其中一级指标分为“绩效目标”、“绩效监控”、“绩效结果”3个指标，二级指标设置了8个指标，三级指标设置了15个指标。

经对照佐证材料，自评得分98分，其中“绩效目标”得分20分，“绩效监控”30分，“绩效结果”48分。

二、绩效表现

（一）绩效目标（满分20分）

30套地表水质自动监测系统及移动式在线监测系统运转费为延续性项目，绩效目标设置了总目标和阶段性目标，明确了预期的经济、环境和社会效益且科学合理，具备可量化指标，可量化且明确，自评得分20分。

（二）绩效监控（满分30分）

资金到位率达100%，系统代维资金、托管资金全部按预算、合同（或协议）到期支付。资金实行专户统一管理，严格按照《广东省省级财政专项资金管理办法》(粤府[2006]37)、《事业单位会计制度》等规章制度和省财政厅批复的项目支出明细预算表进行支出，支出记录完整规范、凭证合格有效，实施进度及质量均按计划进行，取得了较好的社会经济效益，公众满意度较高。

事项管理方面，单位内部职责分工明确并按相关的管理制度执行政府采购、招投标以及资金和业务管理工作：①执行严格的论证和招标采购制度。备品、备件、备机、辅助件、关键易耗品等物件的采购事宜先由单位内部仪器小组组织专家论证，并通过政府招标的形式完成，确保节约成本；②执行科学的绩效管理制度。本中心一贯将绩效评价作为项目管理的抓手，成立以中心主任为组长的绩效管理工作领导小组，分管领导、科室主任和财务主管共同监管资金使用和项目绩效，并将绩效责任落实到具体工作人员；③严格执行国家和省各项技术标准、规范。④项目主管部门省环保厅对项目检查、监控等管理措施得力。

自评得分30分。

（三）绩效结果（满分50分）

经济性方面，本年度预算控制非常好，不超预算，无结余资金，资金到位率100%，资金支付率100%，得分5分。

效率性方面，按进度计划完成阶段性目标，项目实施取得良好的效益，未产生副作用和安全事故，效率性得10分。

效果性方面，该项目2016年及时向公众和媒体发布江河水质周报52期，提升了公众参与力度，满足了公众对环境质量知情需求；系统运行正常稳定，平均数据有效率达93.1％；获取170万个水质监测有效数据，超出绩效目标85%的要求；全年共上报预警短信365条、预警快报34期，超额完成预定目标，成功预警了高州水库蓝藻水华、龙川寻乌氨氮超标、三水青岐氨氮、鹤地水库pH、重金属超标等11起水环境污染事件，为污染事件的成功处置提供了强有力的支撑，较好地发挥了预警预报作用，效果性得分29分。

公平性方面，未出现纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪等情况，且该项目较大程度地提高了公众环境保护意识和公众参与的力度，公共满意度得4分。

绩效结果得分48分。

总体而言，30套地表水质自动监测系统及移动式在线监测系统2016年运行稳定、发挥的作用突出，超额完成了既定绩效目标，绩效自评得分98分。